АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.12.11 года                                                              № 1429-П

с. Большое Нагаткино

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в МО «Цильнинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», в целях организации планомерного перехода к предоставлению муниципальных услуг  в электронном виде администрация постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Этапы перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде (приложение 1).

1.2.План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде (приложение 2).

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  руководителя аппарата администрации МО «Цильнинский район» Н.Б.Кирюхину.

Глава  МО «Цильнинский район»                               Х.В.Рамазанов

Приложение  1

к постановлению

администрации МО

«Цильнинский район»

от_________2011г. №____

ЭТАПЫ

перехода на предоставление муниципальных

услуг в электронном виде

| Этапы | Содержание этапа |
| --- | --- |
| I этап | Размещение информации о государственной услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муни- ципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующей муниципальной услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления муниципальной услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено законодательством Российской Федерации |

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

к постановлению  администрации

МО  «Цильнинский район»

От20 декабря 2011г.  №1429-п

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

| Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в администрации МО «Цильнинский район» | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Управление ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район», Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Выдача решений Межведомственной комиссии по рассмотрению фактов самовольного строительства и установки временных сооружений на территории муниципального образования | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Цильнинский район» | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 |
| Подготовка и выдача разрешительной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Цильнинский район» | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 | 01.01.2012 | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 |
| Выдача градостроительных планов земельных участков | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Цильнинский район» | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 |
| Выдача разрешения на установку рекламных конструкций | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Цильнинский район» | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 |
| Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Цильнинский район» | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 |
| Согласование акта отвода земельного участка (по обращению) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Предоставление сведений из информационной системы градостроительной деятельности | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Согласование проведения переустройства и перепланировки и производства строительных работ | Отдел архитектуры и градостроительства управления администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое | Отдел архитектуры и градостроительства управления администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Предоставление информации об организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и представляющей техническую документацию | Управление ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Консультирование и приём отчётов по правильности начислений за негативное воздействие на окружающую среду, их фактическую оплату | Управление ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” |  |  |  |  |  |  |
| Оформление и выдача земельно-правовых документов | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 |
| Предоставление заявителям информации, содержащейся в Реестре муниципальной собственности Цильнинского района | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Изменение статуса объекта жилищного фонда (с квартиры на долю жилого дома) и заключения соглашения об определении долей в праве общей долевой собственности на жилой дом | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Консультирование граждан по вопросам оформления земельно-правовых документов | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 |
| Консультирование граждан и юридических лиц по вопросам имущественных отношений | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 |
| - Заключение договоров купли-продажи муниципального имущества | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 |
| Подготовка документов для государственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным участком | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 | 01.01. 2012 |  |  |
| Выдача справок об отказе от права преимущественной покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Согласование проектов границ земельных участков под объекты капитального строительства | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Выделение земельного участка для индивидуального жилищного строительства | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Расчёт стоимости арендной платы на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Цильнинский район» | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Заключение договоров аренды открытой площадки для осуществления розничной торговли | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Предоставление земельных участков для жилищного строительства | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Передача во временное владение и пользование муниципальных нежилых помещений на возмездной основе | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Оформление документов при передаче жилых помещений в собственность граждан | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Предоставление в аренду земельных участков | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Предоставление в аренду муниципального имущества | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Предоставление жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Выдача справок об отказе от права преимущественной покупки комнат в коммунальных квартирах | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Оформление приёма-передачи объектов в муниципальную собственность | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Согласование документов на получение субсидий на государственную поддержку отрасли животноводства | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Согласование документов на получение субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Согласование документов на предоставление субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| По организации нового автобусного маршрута, организации движения автобусов на действующем маршруте или внесении изменения в схему движения действующего маршрута по заявлению перевозчиков | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Выдача расписания движения автобусов по районным маршрутам | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Финансовое управление администрации МО «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных бюджетных | Финансовое управление администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Открытие и ведение лицевых счетов получателей средств районного бюджета и бюджетов поселений | Финансовое управление администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Отдел организационного обеспечения администрации МО «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Выдача заверенных копий документов | Отдел организационного обеспечения администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Рассмотрение обращений граждан | Отдел организационного обеспечения администрации МО “Цильнинский район” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Оформление наградных материалов (Почётная грамота, Благодарственное письмо Главы Администрации муниципального образования «Цильнинский район») по ходатайствам граждан и организаций | Отдел организационного обеспечения администрации МО “Цильнинский район” | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |

Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район»

| Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание населению муниципального образования «Цильнинский район» консультативных услуг по защите прав потребителей | Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства по вопросам стимулирования и регулирования предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Проведение конкурса по отбору заявок на предоставление поддержки в форме субсидий (грантов) предоставляемых начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела. | Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Отдел по муниципальным закупкам администрации МО «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Представление конкурсной документации, документации об аукционе | Отдел по муниципальным закупкам администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Выдача расписки в получении заявки на участие в аукционе, запросе котировок | Отдел по муниципальным закупкам администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Выдача расписки в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе | Отдел по муниципальным закупкам администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Представление участнику конкурса, аукциона, запроса котировок в письменной форме или форме электронного документооборота, разъяснений результатов конкурса, аукциона, запроса котировок | Отдел по муниципальным закупкам администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Оказание консультационно-методических услуг муниципальным заказчикам по вопросам размещения муниципального заказа, включая заполнение справочных материалов, типовых форм документов и форм отчетности | Отдел по муниципальным закупкам администрации МО «Цильнинский район» | 01.06. 2012 | 01.06. 2012 |  |  |  |
| Разъяснение положения, конкурсной документации об аукционе | Отдел по муниципальным закупкам администрации МО «Цильнинский район» | 01.06. 2012 | 01.06. 2012 |  |  |  |
| Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Организация культурного досуга на базе учреждений культуры муниципального образования «Цильнинский район» | Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Организация библиотечного обслуживания | Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» | 01.07. 2012 | 01.07. 2012 |  |  |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 |
| Отдел образования администрации МО “Цильнинский район” |  |  |  |  |  |  |
| Постановка на учёт и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации муниципального образования “Цильнинский район” | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 |
| Предоставление права льготной оплаты за содержание ребёнка в ДОУ малоимущим и многодетным семьям | Отдел образования администрации муниципального образования “Цильнинский район” | 01.06. 2012 | 01.06. 2012 |  |  |  |
| Получение бесплатного одноразового питания детям из малообеспеченных семей по месту учебы | Отдел образования администрации муниципального образования “Цильнинский район” | 01.06. 2012 | 01.06. 2012 |  |  |  |
| Организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | Отдел образования администрации муниципального образования “Цильнинский район” | 01.06. 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Предоставление дополнительного образования детям в сфере физкультуры и спорта | Отдел образования администрации муниципального образования “Цильнинский район” | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Архив администрации МО “Цильнинский район” |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление архивных справок и копий архивных документов социально-правового характера гражданам и организациям | Архив администрации МО “Цильнинский район” | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 |
| Предоставление архивных справок, архивных выписок или архивных копий архивных документов тематического характера гражданам и организациям | Архив администрации МО “Цильнинский район” | 01.12. 2011 | 01.12. 2011 |  |  |  |
| ЗАГС администрации МО “Цильнинский район” |  |  |  |  |  |  |
| Государственная регистрация брака | ЗАГС администрации МО “Цильнинский район” | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Государственная регистрация установления отцовства | ЗАГС администрации МО “Цильнинский район” | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Государственная регистрация расторжения брака | ЗАГС администрации МО “Цильнинский район” | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Государственная регистрация перемены Имени | ЗАГС администрации МО “Цильнинский район” | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Государственная регистрация рождения | ЗАГС администрации МО “Цильнинский район” | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Государственная регистрация усыновления (удочерения) | ЗАГС администрации МО “Цильнинский район” | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Государственная регистрация смерти | ЗАГС администрации МО “Цильнинский район” | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Выдача повторных документов гражданского состояния | ЗАГС администрации МО “Цильнинский район” | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Выдача разрешения на отчуждение жилых помещений, в которых на праве собственности имеется доля, принадлежащая несовершеннолетним | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним гражданам | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Выдача актов обследования жилищно-бытовых условий | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Оказание материальной помощи | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты малоимущим беременным женщинам и кормящим матерям | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на бесплатный проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Оформление документов о доверительном управлении имуществом несовершеннолетнего подопечного | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Выдача разрешения на изменение имени, фамилии ребенка | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Выплата приемным родителям средств по оплате труда в Цильнинском районе | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Рассмотрение спорных вопросов по воспитанию детей между раздельно проживающими родителями | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Освобождение или отстранение опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Выплата денежных средств опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Цильнинского района» и членам их семей | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Защита жилищных прав, сохранности имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Установление, расчет и выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Отпуск воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в каникулярное время и праздничные дни к родственникам или другим лицам | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Оказание содействия гражданам по устройству детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Консультирование граждан по вопросам охраны прав несовершеннолетних | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Комиссия по делам несовершеннолетних администрации МО «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Выдача согласия на исключение из общеобразовательных учреждений несовершеннолетних, достигших 15-летнего возраста» | Комиссия по делам несовершеннолетних администрации МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |
| Выдача согласия на оставление общеобразовательной школы несовершеннолетними, достигшими 15-летнего возраста» | Комиссия по делам несовершеннолетних администрации МО «Цильнинский район» | 01.06 2012 | 01.06 2012 |  |  |  |