ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_______________                                                                         Экз. №_______

с. Большое Нагаткино

Об утверждении муниципальной программы

«Безопасные и качественные автомобильные дороги

Цильнинского района   на  2020 -2024 годы»

Во исполнении поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 2019 № Пр-1381 ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации,

а д м и н и с т р а ц и я   п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  муниципальную  программу «Безопасные и качественные автомобильные    дороги    Цильнинского    района    на    2020-2024   годы» с учетом софинансирования из регионального дорожного фонда Ульяновской области (приложение 1).

2.Постановления администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 15.12.2015 года № 822-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2016-2020 годы» и от 30.01.2018 года № 52 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 16.12.2015 №822-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2016-2020 годы» с 1 января 2020 года считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности администрации МО «Цильнинский район» Сандркина В.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

МО «Цильнинский район» 	                                                        Г.М. Мулянов

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования «Цильнинский район»

от ____________ № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Безопасные и качественные автомобильные дороги

Цильнинского района  на  2020-2024 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района на 2020 -2024 годы» (далее – муниципальная программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик –координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Цильнинский район». |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район»; - Управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район»; - Управление делами муниципального образования «Цильнинский район»; - ОГИБДД ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию). - ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по согласованию); -ПСЧ - 49 Цильнинский спасательный гарнизон (по согласованию); - Органы местного самоуправления муниципальных образований Цильнинского района (по согласованию); - Подрядные и проектные организации определяются по результатам размещения муниципального заказа в установленном законом порядке (по согласованию). |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Цильнинский район» в 2020-2024 годы». «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района на 2020-2024 годы». |  |
| Цели муниципальной программы |  | Целями программы являются обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической безопасности дорожного движения (далее - БДД), приведение сети дорог Цильнинского района в соответствие со стандартами качества. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы |  | Основными индикаторами программы являются сокращение к 2024 году на 15 процентов к уровню 2020 года: тяжести последствий при ДТП; - количества ДТП; - улучшение качества дорожного покрытия дорог Цильнинского района. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  | Реализация программы предусматривается в течение пяти лет (2020 - 2024 годы), без выделения отдельных этапов |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации |  | Предполагаемый общий объем финансирования программы составляет 137962, 013 тыс. рублей. Источники финансирования – бюджет муниципального образования «Цильнинский район» (далее муниципальный бюджет), бюджет Ульяновской области (далее областной бюджет). 2020 год – 22368,60 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 10518,60 тыс. рублей. областной бюджет - 11850,00 тыс. рублей; 2021 год – 28999,80 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 11482,90 тыс. рублей. областной бюджет - 17516,90 тыс. рублей; 2022 год – 51521,50 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 11482,90 тыс. рублей. областной бюджет - 40038,60 тыс. рублей; 2023 год – 17704,334 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 7704,334 тыс. рублей. областной бюджет - 10000,0 тыс. рублей; 2024 год – 17367,779 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 7367,779 тыс. рублей. областной бюджет - 10000,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы |  | Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение надежности водителей транспортных средств; совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности, улучшение качества дорожного покрытия дорог Цильнинского района. |

- Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа.

В   целях   выполнения   поручения   администрации  муниципального образования  «Цильнинский район» разработана муниципальная программа «Безопасные  и  качественные  автомобильные дороги Цильнинского района  на  2020-2024 годы»

В рамках муниципальной программы с целью реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Цильнинском районе, а также для координации взаимодействия органов местного самоуправления и других структур разработана настоящая Программа.

Цели муниципальной программы достигаются путем реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов за счет организационно-планировочных и инженерных мер, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне  низкой  дисциплиной   участников  дорожного   движения  и несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении.

Только за 2018 год в Цильнинском районе произошло 31 ДТП, в которых пострадали 47 человек, погибло 10, за 11 месяцев 2019 года произошло 36 ДТП, в которых пострадали 37 человек, погибло 9 человек. Практика показывает, что основными видами ДТП в Цильнинском районе являются нарушение скоростного режима, несоблюдение правил проезда перекрестков, вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит стабильное увеличение количества ДТП. Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии. Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти и других структур, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области. Кроме того, в условиях дефицитности бюджета Цильнинского района существенно снижаются возможности для решения задач по обеспечению безопасности дорожного движения без привлечения дополнительного финансирования. мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки).

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы.

Целями муниципальной программы являются обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической безопасности дорожного движения, снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в муниципальном образовании «Цильнинский район».

Условием достижения цели является решение следующих задач:

- создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на создание условий обучения детей навыкам безопасного поведения участников дорожного движения на основе современных методов, технологий и оборудования и максимальное привлечение детей к этому обучению;

- создание образовательной среды, обеспечивающей повышение качества подготовки кандидатов в водители транспортных средств и их готовности к участию в дорожном движении;

- повышение уровня соблюдения норм и правил в сфере дорожного движения за счет эффективной организации контрольно-надзорной деятельности, внедрения новых форм и методов надзора, устранение наиболее опасных мест концентрации ДТП, предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, строительство искусственных дорожных неровностей;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП и повышение эффективности их деятельности по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

- содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии.

Основными индикаторами муниципальной программы являются сокращение к 2024 году к уровню 2020 года:

- тяжести последствий при ДТП на 15%;

- количества ДТП на 15 %;

- уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 15 %;

- уменьшение количества мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии на 30 %.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается в течение пяти лет (2020 - 2024 гг.) без выделения отдельных этапов.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Комплекс мероприятий муниципальной программы формируется и финансируется по следующим направлениям Программы. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, приведены в разделе 1.1 приложения 1 к муниципальной программе. Деятельность в указанном направлении предусматривает совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, пешеходов, разработку мер правового воздействия в случае неправомерного поведения, а также совершенствование профилактической работы. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения, приведены в разделе 1.2 приложения 1 к муниципальной программе. Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП. Мероприятия, направленные на повышение выявляемости нарушений Правил дорожного движения, повышение качества устранения последствий ДТП, контроля качества за эксплуатационным состоянием улиц и дорог, приведены в разделе 1.3 приложения 1 к муниципальной программе. Деятельность в указанном направлении предусматривает сокращение времени прибытия на место ДТП служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, быстроту и слаженность их действий, повышение контроля за безопасностью дорожного движения и соблюдением водителями транспортных средств Правил дорожного движения с целью недопущения совершения ДТП.

Мероприятий направленные на разработку проектной документации, строительство и реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных сооружений на них, а также ремонт придомовой территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Цильнинского района приведены в разделе 2 приложения 1  к программе. Деятельность в указанном направлении предусматривает повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов, развитие сетей автомобильных дорог  общего пользования местного значения, и приведения их в нормативное состояние.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальных уровнях, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения.

В 2020 году на реализацию муниципальной программы планируется затратить  22368,60 тысяч  рублей, в 2021 году – 28999,80 тысячи рублей, в 2022 году – 51521,50   тысяч рублей, в 2023 году – 17704,334тысяч рублей, в 2024 году – 17367,779 тысяч рублей.

Основными исполнителями муниципальной программы являются: администрация муниципального образования «Цильнинский район», ОГИБДД ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию), Управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район», Управление делами муниципального образования  «Цильнинский район», ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по согласованию), ПСЧ – 49 Цильнинский спасательный гарнизон (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Цильнинского района (по согласованию), подрядные и проектные организации в рамках утверждаемых смет данных учреждений.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения показателей программы, в качестве которых выбраны снижение тяжести последствий при ДТП. Базовыми показателями являются сокращение количества ДТП, количество пострадавших и погибших в результате ДТП на территории Цильнинского района в 2019 году, снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Общий результат проведенных мероприятий даст социально-экономический эффект. Снижение социально-экономического ущерба от гибели людей определено в соответствии с методикой оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от ДТП (N P-03112199-2502-00). При этом в качестве базового значения рассматривается показатель числа лиц, пострадавших в результате ДТП, с расчетным (на конец 2019 года). Реальное снижение социально-экономического ущерба будет значительно больше.

Дороги, находящиеся в муниципальном образовании  «Цильнинский район», имеющие большую интенсивность движения и социальное, культовое значение, будут приведены в нормативное состояние, ожидается увеличение сроков эксплуатации автомобильных дорог, за счет повышения качества своевременного выполнения дорожных работ, а так же повышение благоустроенности всех поселений и уровень жизни граждан.

Методика оценки эффективности реализации программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.

7. Организация управления муниципальной программой

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется Исполнителями в соответствии с постановлением администрации муниципального образования  «Цильнинский район» от 18 марта 2014 года № 246-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Цильнинский район».

Получателем и распорядителем средств бюджета муниципального образования  «Цильнинский район»  по отдельно взятому мероприятию программы является исполнитель, указанный первым в списке ответственных исполнителей перечня мероприятий соответствующей программы (приложение 1 к муниципальной программе).

Управление реализацией программных мероприятий и общий контроль  за исполнением программы осуществляет начальник управления ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности  администрации муниципального образования  «Цильнинский район».

Исполнители мероприятий муниципальной программы осуществляют следующие функции:

- финансирование мероприятий муниципальной программы;

- подготовку предложений по объёмам и источникам финансирования  мероприятий муниципальной программы и своевременное представление их координатору муниципальной программы;

- контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы  подведомственными учреждениями  и представление координатору отчётов в установленные сроки. Исполнители муниципальной программы ежеквартально представляют руководителю муниципальной программы отчет о ходе её выполнения.

__________________________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Цильнинский район» в 2020 - 2024 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Цильнинский район» в 2020 - 2024 годы» (далее - муниципальная подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик –координатор муниципальной подпрограммы) | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | -Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район»; -Управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район»; - Управление делами муниципального образования «Цильнинский район»; - ОГИБДД ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию). - ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по согласованию); - ПСЧ – 49 Цильнинский спасательный гарнизон (по согласованию). |
| Цели муниципальной подпрограммы | Целями подпрограммы являются обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической безопасности дорожного движения (далее - БДД). |
| Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы | Основными индикаторами подпрограммы являются сокращение к 2024 году на 15 процентов к уровню 2020 года: - тяжести последствий при ДТП; - количества ДТП |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Реализация подпрограммы предусматривается в течение пяти лет (2020- 2024 годы), без выделения отдельных этапов |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы составляет 2206,92 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 363,32 тыс. рублей; 2021 год – 398,58 тыс. рублей; 2022 год – 437,47 тыс. рублей; 2023 год – 480,26 тыс. рублей; 2024 год –527,29 тыс. рублей. Источник финансирования муниципальный бюджет. |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы | Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение надежности водителей транспортных средств; совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности |

- Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная  подпрограмма

В целях выполнения поручения администрации муниципального образования «Цильнинский район» разработана муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Цильнинский район» в 2020 - 2024 годы».

В рамках муниципальной подпрограммы с целью реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Цильнинском районе, а также для координации взаимодействия органов местного самоуправления и других структур разработана настоящая подпрограмма.

Цели подпрограммы достигаются путем реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов за счет организационно-планировочных и инженерных мер, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне  низкой  дисциплиной   участников  дорожного   движения  и несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении.

Практика показывает, что основными видами ДТП в Цильнинском районе являются нарушение скоростного режима, несоблюдение правил проезда перекрестков, вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит стабильное увеличение количества ДТП. Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии. Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти и других структур, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области. Кроме того, в условиях дефицитности бюджета Цильнинского района существенно снижаются возможности для решения задач по обеспечению безопасности дорожного движения без привлечения дополнительного финансирования.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы.

Целями подпрограммы являются обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической безопасности дорожного движения.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

- создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, обеспечение вовлечения в профилактическую работу общественных организаций, детей и молодежи. Модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на максимальный охват детей, и создание условий обучения навыкам безопасного поведения участников дорожного движения на основе современных методов, технологий и оборудования;

- создание образовательной среды, обеспечивающей повышение качества подготовки кандидатов в водители транспортных средств и их готовности к участию в дорожном движении;

- повышение уровня соблюдения норм и правил в сфере дорожного движения за счет эффективной организации контрольно-надзорной деятельности, внедрения новых форм и методов надзора, устранение наиболее опасных мест концентрации ДТП, предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, строительство искусственных дорожных неровностей;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП и повышение эффективности их деятельности по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Основными индикаторами подпрограммы являются сокращение к  2024 году к уровню 2020 года:

- тяжести последствий при ДТП на 15%;

- количества ДТП на 15 %.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается в течение пяти лет (2020 - 2024 годы) без выделения отдельных этапов.

4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Комплекс мероприятий муниципальной подпрограммы формируется и финансируется по следующим направлениям программы.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, приведены в разделе 1 приложения 1  к программе.

Деятельность в указанном направлении предусматривает совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, пешеходов, разработку мер правового воздействия в случае неправомерного поведения, а также совершенствование профилактической работы.

Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения, приведены в разделе 2 приложения к программе.

Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.

Мероприятия, направленные на повышение выявляемости нарушений правил дорожного движения, повышение качества устранения последствий ДТП, контроля качества за эксплуатационным состоянием улиц и дорог, приведены в разделе 3 приложения к программе.

Деятельность в указанном направлении предусматривает сокращение времени прибытия на место ДТП служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, быстроту и слаженность их действий, повышение контроля за безопасностью дорожного движения и соблюдением водителями транспортных средств Правил дорожного движения с целью недопущения совершения ДТП.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальных уровнях, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения.

В 2020 году на реализацию подпрограммы планируется затратить 363,32 тысяч  рублей, в 2021 году – 398,58 тысячи рублей, в 2022 году – 437,47 тысяч рублей, 2023 году – 480,26 тысячи рублей, 2024 году – 527,29 тысячи рублей.,

Основными исполнителями муниципальной подпрограммы являются: администрация муниципального образования «Цильнинский район», ОГИБДД ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию), Управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район», Управление делами муниципального образования «Цильнинский район», ГУЗ «Большенагаткинская ЦРБ» (по согласованию), Территориальный отдел МЧС по Цильнинскому району (далее – МЧС) (по согласованию) в рамках утверждаемых смет данных учреждений.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы, в качестве которых выбраны снижение тяжести последствий при ДТП. Базовыми показателями являются сокращение количества ДТП, количество пострадавших и погибших в результате ДТП на территории Цильнинского района в 2020 году.

Общий результат проведенных мероприятий даст социально-экономический эффект. Снижение социально-экономического ущерба от гибели людей определено в соответствии с методикой оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от ДТП (N P-03112199-2502-00). При этом в качестве базового значения рассматривается показатель числа лиц, пострадавших в результате ДТП, с расчетным (на конец 2019 года). Реальное снижение социально-экономического ущерба будет значительно больше.

7. Организация управления муниципальной подпрограммой

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Исполнителями в соответствии с постановлением администрации муниципального образования  «Цильнинский район» от 18 марта 2014 года № 246-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Цильнинский район».

Получателем и распорядителем средств бюджета муниципального образования «Цильнинский район» по отдельно взятому мероприятию подпрограммы является исполнитель, указанный первым в списке ответственных исполнителей перечня мероприятий соответствующей подпрограммы.

Управление реализацией программных мероприятий и общий контроль  за исполнением подпрограммы осуществляет начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности  администрации муниципального образования  «Цильнинский район».

Исполнители мероприятий программы осуществляют следующие функции:

- финансирование мероприятий подпрограммы;

- подготовку предложений по объёмам и источникам финансирования  мероприятий подпрограммы и своевременное представление их координатору подпрограммы; контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы  подведомственными учреждениями  и представление координатору отчётов в установленные сроки.

Исполнители подпрограммы ежеквартально представляют руководителю подпрограммы отчет о ходе её выполнения.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района на 2020-2024 годы».

Паспорт муниципальной подпрограммы

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района на 2020-2024 годы». (далее – муниципальная подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик –координатор муниципальной подпрограммы) | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» |  |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | - Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район»; - органы местного самоуправления муниципальных образований Цильнинского района (по согласованию); - подрядные и проектные организации определяются по результатам размещения муниципального заказа в установленном законом порядке. |  |
| Цели муниципальной подпрограммы | Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии; - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. |  |
| Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы | Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Реализация программы предусматривается в течение пяти лет (2020 - 2024 годы), без выделения отдельных этапов |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 135755,093 тыс. рублей (акцизы от нефтепродуктов) в том числе по годам: 2020 год – 22005,28 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 10155,28 тыс. рублей. областной бюджет - 11850,00 тыс. рублей; 2021 год – 28601,22 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 11084,32 тыс. рублей. областной бюджет - 17516,90 тыс. рублей; 2022 год – 51084,03 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 11045,43 тыс. рублей. областной бюджет - 40038,60 тыс. рублей; 2023 год – 17224,074 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 7224,04 тыс. рублей. областной бюджет - 10000,0 тыс. рублей; 2024 год – 16840,489 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 6840,489 тыс. рублей. областной бюджет - 10000,0 тыс. рублей; |  |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы | Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, повышение эффективности использования средств, выделенных на дорожное хозяйство муниципального образования, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий. |  |

- Введение. Характеристика проблем,

на решение  которой направлена подпрограмма.

Устойчивое развитие и эффективное функционирование сети автомобильных дорог является необходимым условием обеспечения экономического развития всех поселков и сел, сохранения территориальной целостности и повышения уровня жизни населения. Нынешнее положение со строительством и содержанием автомобильных дорог в поселках и селах неудовлетворительное.

На сегодняшний день дороги в муниципального образования  «Цильнинский район» имеют  изношенное состояние, передвижение  по некоторым затруднено. Сегодняшнее положение дорог негативно сказывается на состоянии транспортной инфраструктуры сел и поселков  и благосостояние его жителей. Решение данной проблемы не терпит отлагательств.

Реализация мероприятий подпрограммы положительно скажется на благоустроенности всех поселений и уровне комфортности его жителей.

Финансирование ремонта дорог предполагается осуществить из бюджета муниципальных образований и иных источников финансирования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети  приводит к значительным экономическим потерям  и является одним из существенных ограничений социально – экономического развития муниципальных образований.

Отсутствие чётких задач при использовании финансовых средств  ведёт к снижению получения результатов.  Достижение поставленных задач и целей эффективно в рамках долгосрочной подпрограммы, чётко определяющей приоритеты развития и направления финансирования.  Применение программно - целевого  метода обеспечивает  оптимальное решение с координацией усилий органов местного самоуправления, подрядных организаций. Достижение планируемых показателей в рамках подпрограммы предусматривает  разработку комплекса мероприятий с последующим их выполнением, в том числе:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

- разработка проектно-сметной документации;

- ремонт придомовых территорий у многоквартирных домов;

- текущий ремонт улично-дорожной сети.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы

Цель подпрограммы - снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в муниципальном образовании «Цильнинский район».

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

1. повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов;

2. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

3. развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

Данные задачи направлены главным образом на  уменьшение доли дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы приведены ниже в таблице:

| № п/п | Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 35,5 | 34,0 | 32,5 | 31,0 | 29,5 |
|  | Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается в течение пяти лет (2020 - 2024 годы) без выделения отдельных этапов.

4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Комплекс мероприятий муниципальной подпрограммы направленные разработку проектной документации, строительство и реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных сооружений на них, а также ремонт придомовой территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Цильнинского района приведены в разделе 2 приложения 1  к программе.

Деятельность в указанном направлении предусматривает повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов, развитие сетей автомобильных дорог  общего пользования местного значения, и приведения их в нормативное состояние.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 135755,059  тыс. рублей (приложение 2 к программе), в том числе:

2020 год – 22005,28 тыс. рублей, из них:

муниципальный  бюджет    -  10155,28 тыс. рублей.

областной бюджет -   11850,00  тыс. рублей;

2021 год – 2801,22  тыс. рублей, из них:

муниципальный  бюджет    -  11084,32 тыс. рублей.

областной бюджет -   17516,90 тыс. рублей;

2022 год – 51084,03 тыс. рублей, из них:

муниципальный  бюджет    -  11045,43 тыс. рублей.

областной бюджет -   40038,60 тыс. рублей;

2023 год – 17224,04  тыс. рублей, из них:

муниципальный  бюджет    -  7224,04  тыс. рублей.

областной бюджет -   10000,0 тыс. рублей;

2024 год – 16840,489  тыс. рублей, из них:

муниципальный  бюджет    -  6840,489 тыс. рублей.

областной бюджет -   10000,0  тыс. рублей;

Мероприятия муниципальной подпрограммы планируется осуществить за счет средств бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на основе выбора исполнителя мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

Ежегодный объем ассигнований из бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на реализацию муниципальной подпрограммы подлежит уточнению при разработке проекта решения Совета депутатов муниципального образования  «Цильнинский район» о бюджете муниципального образования «Цильнинский район» на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной  подпрограммы

Дороги являются одним из элементов благоустройства населенных пунктов, обязательность организации которого устанавливается нормативными актами. Улучшение качества дорог в населенных пунктах муниципального образования произойдет в основном за счет капитального ремонта, полного восстановления дорожного полотна. Вместе с тем объем затрат при прочих равных условиях зависит от того, насколько энергоэффективное оборудование и качественное дорожное  покрытие используется, а также от уровня их эксплуатации.

Подпрограммой предусматривается приведение дорог в соответствие согласно нормативных актов.

Эффект от реализации мероприятий подпрограммы определяется следующими факторами:

- решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения;

- дороги, находящиеся в муниципальном образовании  «Цильнинский район», имеющие большую интенсивность движения и социальное, культовое значение, будут приведены в нормативное состояние;

- улучшится транспортная инфраструктура всех поселений;

- повысится благоустроенность всех поселений и уровень жизни граждан;

- снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- снижение аварийности на автомобильных дорогах;

- увеличение сроков эксплуатации автомобильных дорог, за счет повышения качества своевременного выполнения дорожных работ;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твердым покрытием на территории муниципального образования.

7. Организация управления подпрограммой

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Исполнителями в соответствии с постановлением администрации муниципального образования  «Цильнинский район» от 18 марта 2014 года № 246-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Цильнинский район».

Получателем и распорядителем средств бюджета муниципального образования  «Цильнинский район»  по отдельно взятому мероприятию подпрограммы является исполнитель, указанный первым в списке ответственных исполнителей перечня мероприятий соответствующей подпрограммы.

Управление реализацией программных мероприятий и общий контроль  за исполнением подпрограммы осуществляет начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства  и дорожной деятельности  муниципального образования  «Цильнинский район.

Исполнители мероприятий программы осуществляют следующие функции:

- финансирование мероприятий подпрограммы;

- подготовку предложений по объёмам и источникам финансирования  мероприятий подпрограммы и своевременное представление их координатору подпрограммы; контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы  подведомственными учреждениями  и представление координатору отчётов в установленные сроки.

Исполнители подпрограммы ежеквартально представляют руководителю подпрограммы отчет о ходе её выполнения.

______________

Приложение 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

по реализации муниципальной программы

«Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района на 2020-2024 годы»

| N п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| - Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Цильнинский район» в 2016 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение районного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» |  | Управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 2020-2024 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 1.2 | Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах муниципального значения в населенных пунктах |  | Администрации поселений (по согласованию) | 2020-2024 | 353,32 | 388,58 | 427,47 | 470,26 | 517,29 | 2156,92 |
| ВСЕГО по разделу: |  |  |  |  | 363,32 | 398,58 | 437,47 | 480,26 | 527,29 | 2206,92 |
| - Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района на 2020-2024 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, в том числе при софинансировании из областного бюджета | Администрация муниципального образования «Цильнинский район», Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район», Администрации поселений (по согласованию) |  | 2020-2024 | 3695,27 | 3641,91 | 3431,00 | 3680,0 | 2942,0 | 17390,18 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 11850,00 | 17516,90 | 40038,60 | 10000,0 | 10000,0 | 89405,50 |
| 2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них | Администрация муниципального образования «Цильнинский район», Управление ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район», Администрации поселений (по согласованию) |  | 2020-2024 | 3797,26 | 4513,44 | 4412,69 | 0,0 | 0,0 | 12723,39 |
| 2.3 | Содержание дорог (зимнее и летнее) | Администрация муниципального образования «Цильнинский район», Управление ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район», Администрации поселений (по согласованию) |  | 2020-2024 | 2578,050 | 2835,800 | 3099,26 | 3431,354 | 3774,489 | 15718,953 |
| 2.4 | Осуществление строительного контроля за качеством выполнения ремонта дорог | Администрация муниципального образования «Цильнинский район», Управление ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район», Администрации поселений (по согласованию) |  | 2020-2024 | 84,7 | 93,17 | 102,48 | 112,72 | 124,0 | 517,07 |
| ВСЕГО по разделу: |  |  |  |  | 22005,28 | 28601,22 | 51084,03 | 17224,074 | 16840,489 | 135755,093 |
| ИТОГО по программе: |  |  |  |  | 22368,60 | 28999,80 | 51521,50 | 17704,334 | 17367,779 | 137962,013 |

Приложение 2

к муниципальной программе

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Цильнинского  района

на 2020-2024 годы»

В качестве критерия оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Цильнинского  района на 2020 - 2024 годы» применяется оценка степени достижения целей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы и их плановых значений, которая рассчитывается по следующей формуле:

Сд = Зп / Зф *100%, где:

Сд - степень достижения целей муниципальной программы;

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп  - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

Уровень эффективности муниципальной программы считается высоким, если степень достижения ее целей составляет от 90 и более процентов.

Уровень эффективности муниципальной программы является удовлетворительным, если степень достижения ее целей составляет от 80 и более процентов.

Если степень достижения целей муниципальной программы ниже приведенных выше значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

____________