АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26»   мая   2020 года				                                                № 280-П

Экз. №___

с. Большое Нагаткино

Об утверждении на 2021 – 2023 год

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Цильнинский район»

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечения сохранности и обновления существующего жилищного фонда, внедрения ресурсосберегающих и энерго эффективных технологий,

а д м и н и с т р а ц и я   п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить:

  - Адресный перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в 2021-2023 году в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы (приложение 1).

  - Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Цильнинский район» на 2021-2023 год (приложение 2).

  - Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Цильнинский район» на 2021-2023 год (приложение 3).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский район» и опубликованию в газете «Цильнинские Новости».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации «Цильнинский район» Сандркина В.Н.

Глава администрации

муниципального образования

«Цильнинский район»                                                                       Г.М.Мулянов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

от                №

Адресный перечень домов,

подлежащих капитальному ремонту в 2021-2023 году в соответствии с

региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Ульяновской области, на 2014-2044 годы

| 1 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д.24 |
| --- | --- |
| 2 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д.2 |
| 3 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д.1 |
| 4 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.8 |

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Цильнинский район»

Ульяновской области

от                 №

на территории муниципального образования «Цильнинский район»

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на 2021-2023 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |  |  |  |  | Планируемый срок оказания услуг и (или) завершения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства бюджета Ульяновской области | Средства бюджета муниципального образования | Средства собственников помещений в многоквартирном доме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальное образование "Цильнинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 156959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156959,00 | 4 квартал 2021 год |
| 2 | с.Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 24 | Ремонт крыши | 1113938,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1113938,84 | 4 квартал 2021 года |
| 3 | с.Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 43560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43560,00 | 4 квартал 2021 год |
| 4 | с.Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Ремонт крыши | 808948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808948,80 | 4 квартал 2021 год |
| 5 | с.Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Ремонт крыши | 2914871,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2914871,32 | 4 квартал 2022 год |
| 6 | с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 150480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150480,00 | 4 квартал 2022 год |
| 7 | с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 8 | Ремонт крыши | 2794550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2794550,40 | 4 квартал 2023 год |
| 8 | с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 150480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150480,00 | 4 квартал 2023 год |
| Всего по муниципальному образованию: |  |  | 8133788,36 |  |  |  | 8133788,36 |  |
| * Источники финансирования в полном объёме средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Цильнинский район»

Ульяновской области

от                 №

Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к

краткосрочному плану реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования

"Цильнинский район" на 2021-2023 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Объём работ в соответствии с единицами измерения | Единицы измерения | Предельная стоимость за ед. измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы (руб.) | Подготовка проектной документации (руб.) | Строительный надзор (руб.) | Экспертиза сметной документации (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальное образование "Цильнинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 24 | Ремонт крыши | 287 | кв.м | 3800 | 1090600,00 | 54530,00 | 23338,84 | 5453,00 | 1173921,84 |
| 2 | с.Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Ремонт крыши | 330 | кв.м | 2400 | 792000,00 | 39600,00 | 16948,80 | 3960,00 | 852508,80 |
| 3 | с.Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Ремонт крыши | 751 | кв.м | 3800 | 2853800,00 | 142690,00 | 61071,32 | 14269,00 | 3071830,32 |
| 4 | с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 8 | Ремонт крыши | 720 | кв.м | 3800 | 2736000,00 | 136800,00 | 58550,40 | 13680,00 | 2945030,40 |
| 5 | с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 720 | кв.м | 3800 | 2736000,00 | 136800,00 | 58550,40 | 13680,00 | 2945030,40 |
| Итого |  |  |  |  |  | 10208400,00 | 510420,00 | 218459,76 | 51042,00 | 10988321,76 |

____________________