АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________ 202__ года                                                                      № ________

Экз. №____

с. Большое Нагаткино

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

«Цильнинский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Цильнинский район»

администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район».

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Цильнинский район» (Краснова) предусмотреть в бюджете муниципального образования «Цильнинский район» финансовые средства для реализации мероприятий муниципальной программы за счет дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования «Цильнинский район» или перераспределения бюджетных ассигнований.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район» (Сандркин).

Глава администрации						                     Г.М.Мулянов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Цильнинский район»

Ульяновской области

«___»________2020№______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» (далее - муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы (муниципальный заказчик координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Цильнинский район», Управление ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район», Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район», МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район», Администрация муниципального образования «Мокробугурнинское сельское поселение»(по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Чистая вода»; «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район»; «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район»; «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район». |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели: улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальных услуг; Задачи: качественная подготовка и прохождение отопительного сезона (создание запаса топлива); повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей; протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей; количество построенных и модернизированных локальных газовых котельных, и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда; протяженность отремонтированных тепловых сетей; увеличение объемов услуг по утилизации ТКО; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы. Отдельные этапы реализации программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации программы составляет 18552,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 8862,3 тыс. руб.; 2022 год – 1920,0 тыс. руб.; 2023 год – 3270,0 тыс. руб.; 2024 год – 2200,0 тыс. руб.; 2025 год – 2300,0 тыс. руб. из них: 8160,0 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» источником которых является субсидии бюджета Ульяновской области в том числе: 2021 год – 4910,0 тыс. руб.; 2022 год – 1000,0 тыс. руб.; 2023 год – 2250,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; из них: 10392,0 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 2021 год – 3952,3 тыс. руб.; 2022 год – 920,0 тыс. руб.; 2023 год – 1020,0 тыс. руб.; 2024 год – 2200,0 тыс. руб.; 2025 год – 2300,0 тыс. руб. |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | снижение потерь воды в сетях водоснабжения; сокращение объема водопроводных сетей, повышение уровня газификации территории муниципального образования «Цильнинский район»; увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных сетевым природным газом, в общем количестве населенных пунктов, подлежащих газификации, до 100 процента; введение в эксплуатацию 6 локальных газовых котельных для объектов социальной сферы и жилого фонда; увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей; обеспечение экологической безопасности системы утилизации (захоронения) ТКО на территории муниципального образования «Цильнинский район». |

1. Введение

Муниципальная программа разработана в соответствии постановлением администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 06.10.2020 № 574-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Разработка и реализация муниципальной программы необходима в целях приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, недопущения срыва прохождения отопительного сезона организациями жилищно-коммунального комплекса, использующими топочный мазут для поставки тепловой энергии населению и объектам социальной сферы.

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению, а также развития водопроводно-канализационного хозяйства в муниципальном образовании  «Цильнинский район» можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения: существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, отсутствие в ряде сельских населенных пунктов сооружений для очистки и обеззараживания питьевой воды до требуемых нормативов, технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район», несоответствие проб воды источников водоснабжения требуемым нормативам, отсутствие производственных баз и квалифицированных специалистов для производства работ по эксплуатации и модернизации объектов водопроводного хозяйства.

Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена снижающимся качеством услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа основных средств теплоэнергетического комплекса в муниципальном образовании «Цильнинский район». На основании анализа результатов теплоснабжающей деятельности на территории муниципального образования «Цильнинский район» необходимо отметить, что практически все котельные нуждаются в модернизации.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма «Чистая вода»;

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район»;

Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район»;

Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район».

2. Организация управления реализацией

муниципальной программы

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется управлением ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО «Цильнинский район».

На управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район» возлагаются следующие функции:

разработка предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, а также повышение эффективности их реализации;

разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объемов работ, предусмотренных муниципальной программой.

В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы соисполнители мероприятий муниципальной программы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрация муниципального образования «Цильнинский район».

Координацию деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы осуществляет управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО «Цильнинский район».

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования «Цильнинский район» ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

____________________

ПОДПРОГРАММА

«Чистая вода»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Чистая вода» (далее - подпрограмма). |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район»; Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Администрация муниципального образования «Мокробугурнинское сельское поселение»(по согласованию) |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (водоснабжение); Задачи: увеличение построенных и реконструированных водопроводных сетей и сетей водоотведения; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 годы. Отдельные этапы реализации программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 15362,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 8612,3 тыс. руб.; 2022 год – 1700,0 тыс. руб.; 2023 год – 3050,0 тыс. руб.; 2024 год –1000,0 тыс. руб.; 2025 год –1000,0 тыс. руб. из них: 8160,0 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» источником которых является субсидии из областного бюджета Ульяновской области в том числе: 2021 год – 4910,0 тыс. руб.; 2022 год – 1000,0 тыс. руб.; 2023 год – 2250,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 7202,3 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» - в том числе: 2021 год – 3702,3 тыс. руб.; 2022 год – 700,0 тыс. руб.; 2023 год – 800,0 тыс. руб.; 2024 год – 1000,0 тыс. руб.; 2025 год – 1000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации муниципальной подпрограммы | Снижение потерь воды в сетях водоснабжения. |

1. Введение

При разработке муниципальной подпрограммы использованы статистические данные по использованию воды населением, показатели качества воды за 2020 год.

В 2020 году на территории Цильнинского района действовало 25 источников централизованного водоснабжения.

Качество питьевой воды, подаваемой населению, зависит от источника водоснабжения и состояния зон санитарной охраны.

В 2020 году в Цильнинском районе все источники водоснабжения отвечали санитарным правилам и нормативам.

Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям не превышает средние показатели по Ульяновской области.

Неудовлетворительное качество водопроводной питьевой воды по санитарно-химическим показателям характерно для тех территорий, где для целей централизованного питьевого водоснабжения используются в основном подземные источники с природным высоким содержанием минерализации и жесткости.

Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в 2020 году составило 96,3 процента.

Доброкачественной питьевой водой в 2020 году были обеспечены 89,9 процента населения Цильнинского района (24472 человека).

Условно доброкачественной питьевой водой в 2020 году пользовалось 6,4 процента населения Цильнинского района (1602 человека).

Недоброкачественную питьевую воду в 2020 году употребляли 2,7 процента населения Цильнинского района (818 человек).

Численность населения Цильнинского района, обеспеченного холодным централизованным водоснабжением, в 2020 году составляла 16901 человек (61,1 процента).

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению, а также развития водопроводного хозяйства в Цильнинском районе можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения:

существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, в том числе сетей;

отсутствие в ряде сел сооружений для очистки и обеззараживания питьевой воды до требуемых нормативов;

технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям ряда населенных пунктов Цильнинского района;

несоответствие проб воды источников водоснабжения требуемым нормативам;

отсутствие в поселениях производственных баз и квалифицированных специалистов для производства работ по эксплуатации и модернизации объектов водопроводного хозяйства.

Необходимо отметить факторы, влияющие на показатели качества воды:

исключительно плохое состояние сооружений водоснабжения в ряде населенных пунктов Цильнинского района, степень износа которых составляет более 70 процентов;

увеличение числа аварий на водопроводных сетях вследствие их износа;

неисполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций;

несоблюдение мероприятий по содержанию санитарно-защитных зон источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

невыполнение мероприятий по ликвидационному тампонажу бездействующих, не пригодных для дальнейшей эксплуатации скважин;

Все эти причины ведут к ухудшению качества воды и могут оказывать негативное влияние на состояние здоровья человека.

Подпрограмма предусматривает:

переход на использование подземных вод в местах наибольшего загрязнения поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

улучшение состояния санитарно-защитных зон источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

проведение строительства, реконструкции, модернизации и ремонта объектов водоснабжения, восстановление дебита водозаборных скважин, направленных на обеспечение надежности их работы.

Протяженность сетей систем водоснабжения населенных пунктов Цильнинского района составляет 241,6 км, из них 99,0 км (40,9 процента) нуждаются в замене.

В целом по Цильнинскому району потери воды в сетях водоснабжения составляют в среднем 19,1 процента от общего объема воды, поданной в сеть. Наибольшие потери воды в сетях наблюдаются в с. Большое Нагаткино (25,1 процента),  Одной из причин высоких потерь воды является изношенность разводящих водопроводных сетей.

В настоящее время бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, а также потребителями коммунальных услуг оплачивается лишь часть текущих расходов водопроводно-канализационного хозяйства, что приводит к старению основных производственных средств, необеспеченности воспроизводства основного капитала и пополнения собственных оборотных средств. По причине недофинансирования в сфере коммунального хозяйства происходит опережающий износ сооружений и сетей, значительная часть сооружений и коммуникаций исчерпала свой ресурс или работает с недопустимыми перегрузками, снижаются надежность и инвестиционная привлекательность данного сектора экономики, не решаются проблемы стабильности поставки и обеспечения качества воды.

Для гарантированного обеспечения надежной работы водохозяйственного комплекса при ухудшении качества воды в источниках питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Цильнинского района, ужесточении нормативов качества питьевой воды с учетом перспективного развития Цильнинского района и ее инфраструктуры необходимо решение следующих важных задач.

К техническим задачам относятся:

обеспечение качества питьевой воды в условиях роста антропогенной нагрузки на источники питьевого водоснабжения;

проработка вопроса об использовании подземных вод Цильнинского района для целей питьевого водоснабжения, что позволит иметь резерв на случай экстремальных ситуаций;

обеспечение надежности трубопроводов и сокращение всех видов неучтенных расходов воды, которые в настоящее время составляют 19,1 процента от общего объема воды, поданной в сеть. Снижение уровня неучтенных расходов воды требует разработки и реализации крупномасштабных мероприятий по обеспечению надежности трубопроводов;

обеспечение санитарной надежности и высокого качества питьевой воды при ее транспортировке по разводящей водопроводной сети в условиях значительного износа трубопроводов;

повышение надежности энергоснабжения водного сектора, обеспечение оптимального энергосберегающего режима работы системы водоснабжения.

Необходимо выделить экономические проблемы, на решение которых направлены мероприятия подпрограммы:

несовершенство методического обеспечения формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения;

отсутствие механизма компенсаций организациям водопроводно-канализационного хозяйства дополнительных затрат, возникающих в результате воздействия антропогенных факторов;

отсутствие экономического стимулирования водопользователей, внедряющих инновационные природоохранные технологии, а также проводящих активную работу, направленную на ресурсосбережение, в условиях ужесточения требований природоохранного законодательства и нормативов качества воды.

Подпрограммой предусмотрено значительное повышение качества коммунального обслуживания, эффективности и надежности работы систем водоснабжения по обеспечению населения Цильнинского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, а также улучшение на данной основе качества жизни населения Цильнинского района.

2. Организация управления реализацией  подпрограммы

Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляет управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район».

С целью выполнения намеченных мероприятий на муниципального заказчика подпрограммы возлагаются следующие функции:

разработка предложений по уточнению мероприятий подпрограммы, а также повышение эффективности их реализации;

разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объемов работ, предусмотренных подпрограммой.

В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы исполнители мероприятий подпрограммы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы в управление ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении  1 к муниципальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении  2 к муниципальной программе.

Муниципальный заказчик подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования «Цильнинский район» ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации  программы размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

__________________

ПОДПРОГРАММА

«Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» (далее - подпрограмма). |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: повышение комфортности проживания населения муниципального образования «Цильнинский район» за счет обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества; Задачи: увеличение сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей. |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 годы. Отдельные этапы реализации программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 350,0 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2021 год – 150,0 тыс. рублей; на 2022 год – 50,0 тыс. рублей; на 2023 год – 50,0 тыс. рублей; на 2024 год – 50,0 тыс. рублей; на 2025 год – 50,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Повышение уровня газификации сетевым природным газом территории муниципального образования «Цильнинский район». |

1. Введение

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в муниципальном образовании «Цильнинский район» не в полной мере отвечает ее потребностям. По состоянию на 01.01.2020 протяженность существующих газораспределительных сетей составляет) 850 км, из них межпоселковых – 480 км.

Сетевым природным газом обеспечены 51 населенный пункт МО «Цильнинский район». Однако в населенных пунктах, имеющих сетевой природный газ, газораспределительная система развита недостаточно. Недостаток развития газораспределительной сети отражается на уровне газификации муниципального образования «Цильнинский район». Уровень газификации сетевым природным газом по состоянию на 01.01.2020 составляет 98 процентов.

Уровень газификации сетевым природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации (без учета квартир с электроплитами), составляет 98 процентов.

Инвестиционные проекты по подведению сетевого природного газа к населенным пунктам, как правило, требуют значительного финансирования. Кроме того, существуют социально значимые объекты, которые имеют большой срок окупаемости.

Для развития газификации необходимо привлекать бюджетные средства, средства внебюджетных источников, средства, полученные за счет надбавок к тарифам. Внебюджетные средства в достаточно больших объемах привлекаются на финансирование развития газотранспортной системы с целью обеспечения надежности транспортировки газа и создания технической возможности для развития газораспределительной системы на территории муниципального образования «Цильнинский район».

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для решения проблемы газификации муниципального образования «Цильнинский район» необходимы совместные усилия органов исполнительной власти областного и муниципального уровней, а также инвесторов.

Целью подпрограммы является повышение комфортности проживания населения муниципального образования «Цильнинский район» за счет обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» путем реализации мероприятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов;

2. Организация управления реализацией подпрограммы

Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляет управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район».

С целью выполнения намеченных мероприятий на муниципального заказчика подпрограммы возлагаются следующие функции:

разработка предложений по уточнению мероприятий подпрограммы, а также повышение эффективности их реализации;

разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объемов работ, предусмотренных подпрограммой.

В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы исполнители мероприятий подпрограммы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы в управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении  1 к муниципальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении  2 к муниципальной программе.

Муниципальный заказчик подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования «Цильнинский район» ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации  программы размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

ПОДПРОГРАММА

«Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район» (далее - подпрограмма). |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район», управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район» |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (теплоснабжение) Задачи: строительство и реконструкция систем теплоснабжения |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Количество построенных и модернизированных локальных газовых котельных, и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 годы. Отдельные этапы реализации программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 890,0 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2021 год – 100,0 тыс. рублей; на 2022 год – 170,0 тыс. рублей; на 2023 год – 170,0 тыс. рублей; на 2024 год – 200,0 тыс. рублей; на 2025 год – 250,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Введение в эксплуатацию 8 локальных газовых котельных для объектов социальной сферы и жилого фонда; Увеличение протяженности отремонтированных тепловых. |

1. Введение

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена снижающимся качеством услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа основных средств теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район» и, как следствие, низкое качество услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией, не соответствующее требованиям законодательства.

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования теплоэнергетического комплекса, направленных на ликвидацию дотационности муниципального образования «Цильнинский район» и обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Все это значительно повысит качество обеспечения тепловой энергией потребителей, эффективность и надежность работы систем коммунального теплоснабжения.

При анализе результатов теплоснабжающей деятельности муниципального образования «Цильнинский район» необходимо отметить, что практически все котельные, находящиеся в собственности муниципального образования «Цильнинский район» нуждаются в модернизации. Так, как ресурс теплоснабжающих котельных выработан более чем на 65 процентов и, не смотря на то, что теплоснабжение производится от газовых котельных, присоединенная тепловая нагрузка не соответствует вырабатываемой.

В качестве основных причин вышеуказанного состояния необходимо выделить:

значительный износ оборудования в теплоснабжении, не позволяющий эффективно использовать топливно-энергетические ресурсы при производстве и распределении тепловой энергии;

Учитывая кризисное состояние объектов теплоснабжения, социальную направленность модернизации инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, следует отметить, что решение данной проблемы возможно только посредством оказания мер муниципальной поддержки.

Целями подпрограммы являются улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (теплоснабжение)

Задачами подпрограммы являются строительство и модернизация локальных газовых котельных, в том числе путем перевода системы централизованного отопления на систему подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда; ремонт тепловых сетей.

2. Организация управления реализацией подпрограммы

Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляет управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район».

С целью выполнения намеченных мероприятий на муниципального заказчика подпрограммы возлагаются следующие функции:

разработка предложений по уточнению мероприятий подпрограммы, а также повышение эффективности их реализации;

разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объемов работ, предусмотренных подпрограммой.

В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы исполнители мероприятий подпрограммы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы в управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении  1 к муниципальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении  2 к муниципальной программе.

Муниципальный заказчик подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования «Цильнинский район» ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации  программы размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

_______________

ПОДПРОГРАММА

«Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» (далее - подпрограмма). |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик - заказчик -координатор муниципальной подпрограммы) | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» |
| соисполнители муниципальной подпрограммы | муниципальное казенное предприятие «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области. |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (далее ТКО); Задачи - формирование условий для оказания качественных услуг по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов; снижение негативного воздействия полигона на окружающую среду и здоровье человека |
| Целевые индикаторы подпрограммы | увеличение объемов утилизации ТКО |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы предусматривается в течении пяти лет, без выделения отдельных этапов. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 1950,0 тыс. рублей в том числе по годам: на 2021 год –0,0 тыс. рублей; на 2022 год –0,0 тыс. рублей; на 2023 год – 0,0 тыс. рублей; на 2024 год –950,0 тыс. рублей; на 2025 год – 1000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Сокращение риска возникновения пожаров на объекте для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Цильнинский район»; Минимизация техногенного влияния полигона для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на поземные и поверхностные воды, на экологическую обстановку ближайших населенных пунктов. |

1. Введение

При разработке муниципальной подпрограммы использованы данные по оказанию услуг утилизации (захоронению) за 2020 год.

В связи с тем, что увеличение застройки сел муниципального образования «Цильнинский район», развитие торговой, социальной сфер требует развития и совершенствования объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (далее ТКО).

На территории Цильнинского района действует один полигон по приему и утилизации (захоронению) коммунальных бытовых отходов, расположенный в 3,1 км с. Богородская Репьевка Цильнинского района. Общая площадь полигона ТКО составляет 33800 кв.м., рабочая площадь полигона ТКО- 22800 кв.м.

Количество ТКО неуклонно возрастает из-за изменения образа жизни (в основном использования одноразовой посуды, различных емкостей, оберточных и упаковочных материалов и т.д.) возрастает сложность состава бытовых отходов.

Подпрограммой предусмотрено значительное повышение качества коммунального обслуживания, эффективности и надежности по обеспечению услуг по утилизации (захоронения) населения Цильнинского района, а также улучшение на данной основе качества жизни населения Цильнинского района.

2. Организация управления реализацией  подпрограммы

Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляет управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район».

С целью выполнения намеченных мероприятий на муниципального заказчика подпрограммы возлагаются следующие функции:

разработка предложений по уточнению мероприятий подпрограммы, а также повышение эффективности их реализации;

разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объемов работ, предусмотренных подпрограммой.

В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы исполнители мероприятий подпрограммы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в управление ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении  1 к муниципальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении  2 к муниципальной программе.

Муниципальный заказчик подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования «Цильнинский район» ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации  программы размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

Перечень

целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Ед.изм. | Базовое значение целевого индикатора | Значения целевых индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| - Подпрограмма «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, и сетей водоотведения | км | 1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,51 |
| - Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество построенных и модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда | км | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 30,6 |
| - Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда | ед. | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| - Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км | 0,9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| - увеличение объемов утилизации ТКО | тыс. м3 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

Система

мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации |  |  |  | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала |  |  | окончания |  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Подпрограмма «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация объектов водоснабжения | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район», Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 2021 |  |  | 2025 | Всего, в том числе: | 7575,0 | 825,0 | 1700,0 | 3050,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | 2021 |  |  | 2025 | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области | 3250,0 | 0,0 | 1000,0 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 |  |  | 2025 | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 4325,0 | 825,0 | 700,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство водоподготовки, водопровода и водонапорной башни в с. Покровское, Цильнинского района Ульяновской области» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район», Администрация муниципального образования «Мокробугурнинское сельское поселение» (по согласованию) | 2021 |  |  | 2025 | Всего, в том числе: | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 |  |  | 2025 | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Ремонт водопровода, замена водонапорной башни в селе Новое Никулино | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 2021 |  |  | 2025 | Всего, в том числе: | 1545,0 | 1545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 |  |  | 2025 | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области | 1499,0 | 1499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 |  |  | 2025 | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Бурение водозаборной скважины в с. Покровское Цильнинского района Ульяновской оласти | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район», Администрация муниципального образования «Мокробугурнинское сельское поселение» (по согласованию) | 2021 |  |  | 2025 | Всего, в том числе: | 1700,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 |  |  | 2025 | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области | 1649,0 | 1649,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 |  |  | 2025 | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | ремонт скважины «Арбузовское поле» (водовод Арбузовское поле – Большое Нагаткино) | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 2021 |  |  | 2025 | Всего, в том числе: | 1842,3 | 1842,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 |  |  | 2025 | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области | 1762,0 | 1762,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 |  |  | 2025 | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 80,3 | 80,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме (разделу) |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 15362,3 | 8612,3 | 1700,0 | 3050,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области | 4910,0 | 4910,0 | 1000,0 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 7202,3 | 3702,3 | 700,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| - Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство объектов газоснабжения. | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район», Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 2021 |  |  | 2025 | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.2. | Проведение проектных и изыскательских работ, проведение экспертизы проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район», Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 2021 |  |  | 2025 | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме (разделу) |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 350,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 350,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| - Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса» муниципального образования «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство и модернизация локальных газовых котельных | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район», Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 2021 |  | 2025 |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 890,0 | 100,0 | 170,0 | 170,0 | 200,0 | 250,0 |
| Итого по подпрограмме (разделу) |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 890,0 | 100,0 | 170,0 | 170,0 | 200,0 | 250,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 890,0 | 100,0 | 170,0 | 170,0 | 200,0 | 250,0 |
| - «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание полигона ТКО | МКП «Комбытсервис», Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район», Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» |  | 2021 |  | 2025 | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 1950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 1000,0 |
| Итого по подпрограмме (разделу) |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 1950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 1950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 1000,0 |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 18552,3 | 8862,3 | 1920,0 | 3270,0 | 2200,0 | 2300,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | 8160,0 | 4910,0 | 1000,0 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области | 10392,3 | 3952,3 | 920,0 | 1020,0 | 2200,0 | 2300,0 |

_____________________