АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» августа 2010 г.                                                                              № 791-П

с. Б.Нагаткино

Об утверждении программы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере МО «Цильнинский район» на 2010-2012 годы

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжения Правительства Ульяновской области №673-пр от 20.11.2009 года «О первоочередных мерах по повышению энергоэффективности на территории Ульяновской области» на территории муниципального образования «Цильнинский район», администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Энергосбережение на территории муниципального образования «Цильнинский район» на 2010-2012г.г.» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Цильнинские новости» и разместить на официальном сайте администрации МО «Цильнинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район» Сайгушева К.И.

Глава МО «Цильнинский район» 	Х.В. Рамазанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

"Цильнинский район"

от 10.08.2010 № 791-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

НА 2010-2012 ГОДЫ"

с. Большое Нагаткино-2010год

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования "Цильнинский район"на 2010-2012 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20 ноября 2009г. № 673-пр «О первоочередных мерах по повышению энергоэффективности на территории Ульяновской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования "Цильнинский район". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор Программы | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации муниципального образования "Цильнинский район". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные разработчики Программы | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации муниципального образования "Цильнинский район". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи Программы | цели Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в социальной сфере муниципального образования "Цильнинский район" за счет снижения в 2010 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 15 процентов, создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление ресурсов в 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид |  |  |  |  | Количество |  |  |  |
|  | Электроэнергия, тыс. кВт |  |  |  |  | 3029,47 |  |  |  |
|  | Теплоэнергия, Гкал |  |  |  |  | 12715,40 |  |  |  |
|  | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  |  | 1748,87 |  |  |  |
|  | Перевод в Т.У.Т.: Электроэнергия = 3029,47*8,13=24629,59 Т.У.Т. Теплоэнергия = 12715,40*7,0=89007,80 Т.У.Т. Природный газ = 1748,87*0,88=1539,01 Т.У.Т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  | 2011 |  |  | 2012 |  |
|  | снижение потребления ресурсов |  | на 5,9% на 6886,63 тонн условного топлива (далее по тексту Т.У.Т.) |  | на 3% на 2716,52 Т.У.Т. |  |  | на 3% на 2661 Т.У.Т. |  |
|  | задачи Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - организация ведения топливно-энергетических балансов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива) - 13286,71 Т.У.Т.; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий - 0%; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, ведущих топливно-энергетические балансы - 0%; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в которых проведены энергетические обследования - 0%; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов - 38%; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета: электроэнергия - 100% газ - 100% теплоэнергия - 0% водоснабжение - 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2012 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 г. |  |  | 2011 г. |  | 2012 г. |
|  | 1. Затраты, всего | 9874,80 |  | 1625,00 |  |  | 4887,30 |  | 3362,50 |
|  | в том числе на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на программные технологические мероприятия; | 6525,30 |  | 515,00 |  |  | 3196,80 |  | 2813,50 |
|  | - на оснащение приборами учета расхода тепловой энергии и воды жилых зданий и объектов социальной сферы. | 3349,50 |  | 1110,00 |  |  | 1690,50 |  | 549,00 |
|  | 2. Источники финансирования: | 8893,16 |  | 643,36 |  |  | 4887,30 |  | 3362,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ассигнования, предусмотренные в бюджете МО "Цильнинский район" по соответствующим отраслям и статьям расходов | 4365,80 |  | 136,00 |  |  | 2877,30 |  | 1352,50 |
|  | 2.2. Внебюджетные источники: | - |  | - |  |  | - |  | - |
|  | - средства, образованные за счет использования мер тарифного регулирования; | 4 527,36 |  | 507,36 |  |  | 2 010,00 |  | 2 010,00 |
|  | - собственные средства предприятий и организаций | - |  | - |  |  | - |  | - |
|  | Объемы финансирования уточняются при разработке годовых прогнозов социально-экономического развития города и ежегодных бюджетов МО "Цильнинский район". Муниципальные заказчики ежегодно уточняют перечни первоочередных энергосберегающих проектов и мероприятий, намеченных к финансированию в составе Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергетических паспортов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | топливно-энергетических балансов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | актов энергетических обследований; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленных нормативов энергоресурсо-потребления, на уровне 95 процентов от общего количества организаций; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 11,5 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Снижение потребления ресурсов до 101889,66 Т.У.Т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственные лица для контактов | Начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации муниципального образования «Цильнинский район» - Сайгушев Константин Иванович, начальник отдела ТЭР, ЖКХ и строительства администрации муниципального образования «Цильнинский район» - Сандркин Владимир Николаевич, телефон (84245) 2-13-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера муниципального образования "Цильнинский район" характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Суммарное потребление электрической и тепловой  энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2009 году 115,17 тыс. т у.т.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

В соответствии с этими решениями, к 2011 году цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,8 раза.

Одновременно к 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти с темпами 14 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2012 года стоимость основных для муниципального образования "Цильнинский район" топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2-3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей в условиях стабилизирующейся экономики является беспрецедентным.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2009 годом в 2,09 раза. В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию муниципального образования "Цильнинский район" становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.   Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях. Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов (до 2011 года), после чего по прогнозу органов государственной власти цены на энергоносители в Ульяновской области фактически сравняются с мировыми ценами.

Объемы и доли потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории  муниципального образования "Цильнинский район" в структурном разрезе выглядят следующим образом (Приложение № 1).

При сохранении существующего положения показатели эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах на территории муниципального образования будут значительно отставать от сопоставимых показателей развитых стран, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в экономике развитых стран и регионов. Основным инструментом управления энергосбережениемв соответствии с Законом  от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.   В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков. Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне. Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия  по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

5. Требованиями реализации Постановления Правительства  Ульяновской области от 20 ноября 2009 г. № 673-ПР.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения системного подхода не представляется возможным.  Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо реализовать в полном объеме в сжатые сроки: в течение 2010-2012 годов,  и принять по итогам этой работы долгосрочную (на три - пять лет) муниципальную целевую программу. Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования системного подхода (вариант 1) и при его применении (вариант 2) выглядит следующим образом:

| Наименование показателя | Значение показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2011 |  | 2012 |  |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
| Доля затрат на оплату коммунальных услуг в общих расходах на содержание социальной сферы, в процентах | 11,6 | 16,7 | 11,0 | 16,7 | 10,5 |
| Электропотребление на территории МО, тыс. кВт.ч | 3029,48 | 3288,96 | 2963,03 | 3338,96 | 3021,68 |
| Теплопотребление на территории МО, Гкал | 12715,40 | 14100,00 | 12702,70 | 14100,00 | 12760,18 |
| Стоимость энергопотребления в текущих ценах, млн. руб. | 9,72 | 25,40 | 22,88 | 33,60 | 30,40 |

При сохранении существующих тенденций без применения системного подхода доля расходов потребителей на оплату коммунальных ресурсов возрастет  к 2012 году в 3,45 раза по сравнению со средними показателями за 2009 год. В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся и составят к 2012 году 10,5 процента к указанному уровню

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Цильнинский район" за счет снижения в 2010 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 5,9 процентов, экономия 6886,63 Т.У.Т., в 2011 на 3 процента, экономия 19596,8 Т.У.Т.  и 2012 на 3 процента, экономия 2667,3 Т.У.Т., создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принятие программ или среднесрочных (на 2-3 года) планов по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории муниципального образования;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка, утверждение и внедрение примерных форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

2.2.2. Запрет на  применение неэнергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

2.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями) во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ.

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.  Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов. Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

2.2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;
- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

2.2.7 Принятие Программы. Внесение изменений в бюджет на 2010 год увеличением статьи расходов на 3035 тыс. рублей, назначение ответственных должностных лиц за реализацию программы, создание наблюдательной общественной (независимой) комиссии, принятие нормативных документов, стимулирующих руководителей организаций к энергосбережению, создание схемы и формы подотчетности координатору Программы, выполнение мероприятий и анализ (оценка) работы за прошедший период.

2.2.8. Принятие бюджета на 2011-2012г.г. в декабре 2010 и 2011 года, выполнение Программы и итоговая отчетность.

К 2012 году сократить расход энергоресурсов на  13286,71 Т.У.Т., что составляет  11,5 процентов к расходам ресурсов в  2009 году. Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2011 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2010-2012 годы. В связи с требованиями бюджетного законодательства, сезонным характером проводимых мероприятий по энергосбережению Программа реализуется в один этап.  Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы предоставлены в приложении № 4. Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы  направляет координатору Программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов по согласованию с координатором Программы размещаются в сети Интернет.

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" ежеквартально рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.

С учетом положений Программы координатор Программы:

обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципального заказчика, участвующего в Программе;

осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на заседании администрации муниципального образования «Цильнинский район»;

контролирует совместно с муниципальным заказчиком Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

планирует совместно муниципальным заказчиком Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по их корректировке;

готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Координатор Программы на основании информации заказчика представляет в уполномоченный Правительством Ульяновской области орган исполнительной власти области ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы и подпрограмм за истекший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Основные положения доклада размещаются в сети Интернет в течение одного месяца после рассмотрения доклада в администрации муниципального образования «Цильнинский район».

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного координатором Программы доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год и принимает постановление по данному вопросу.

Координатор Программы ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с муниципальным заказчиком и участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный орган исполнительной власти области.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

4. Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы

Потенциал энергосбережения в целом по МО "Цильнинский район" оценивается в 9,7-10 тыс. т.у.т. в год.

В период 2010-2011 годы предусматривается реализовать 90,8% имеющегося потенциала энергосбережения. Для этого необходимо за счет повышения энергоэффективности экономики обеспечить снижение энергопотребления в 2010 году по сравнению с базовым 2009 годом на 5,9%. При этом суммарная экономия ТЭР в 2010-2011 годах составит около 10,13 тыс.т у.т. (8,7% от объема энергопотребления в 2009 году), а за 2012 год - 3,15 тыс.т у.т.

Для выполнения этих заданий необходимо выйти на уровень ежегодного снижения потребности в топливе и энергии в среднем на 3%.

Сокращение потребности в топливе и энергии предусматривается обеспечить в основном за счет технологического энергосбережения на основе модернизации производственной базы и, прежде всего, замены устаревшего энергетического оборудования и внедрения прогрессивной энергоэффективной техники и технологий в энергоемких отраслях.

Общие затраты на эти цели составляют 9874,8 млн.руб., в том числе в период 2010-2011 годы - 6512,3 млн.руб., из которых 2,80 млн.руб. предусмотрены на оснащение приборами учета расхода тепловой энергии и воды объектов социальной сферы.

5. Контроль за исполнением программы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные Администрацией МО "Цильнинский район", направляют координатору Программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий

и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов по согласованию с координатором Программы размещаются на сайте Администрации МО "Цильнинский район" - www.cilna.ru.

Управление ТЭР, ЖКХ и строительства Администрации МО Цильнинский район" ежеквартально рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования и предоставляет отчет Главе.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на заседании Управление топливно-энегетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Цильнинский район";

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию МО "Цильнинский район";

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением на сайте Администрации МО "Цильнинский район" основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Координатор Программы на основании информации муниципальных заказчиков представляет Главе муниципального образования "Цильнинский район" и в Министерство строительства Ульяновской области ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы и подпрограмм за истекший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Основные положения доклада размещаются в сети Интернет в течение одного месяца после рассмотрения доклада Администрацией МО "Цильнинский район". Глава МО "Цильнинский район" ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного координатором Программы доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год и принимает постановление по данному вопросу.

Координатор Программы ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с муниципальными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный орган исполнительной власти области.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов МО "Цильнинский район" о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

6. Перечень мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы. Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Схема финансирования, предусмотренных настоящей Программой, состоит в следующем.

Бюджетное финансирование из местного бюджета и доли собственных средств организаций, осуществляющих

регулируемые виды деятельности в рамках реализации целевых программ направлять на развитие правовой основы энергосбережения, на содержание дирекции или уполномоченного органа по управлению программой, энергетическую паспортизацию и энергетические обследования объектов бюджетной сферы и жилищного фонда, находящегося в введении муниципального образования, мониторинг реализации программных мероприятий.

Из местного бюджета должно быть открыто финансирование на формирование первоочередных нормативно-правовых документов, оценку потенциала энергосбережения, анализ энергопотребления в МО "Цильнинский район".

Средства энергосбережения указывать в бюджете города отдельными строками и использовать по целевому назначению. Первоочередному финансированию подлежат мероприятия со сроком окупаемости не более 1,5 - 2 года.

В целях стимулирования организаций, выполнивших энергосберегающие мероприятия, в бюджетных назначениях организациям сохраняются 7% достигнутого снижения уровня потребления энергетических ресурсов и воды.

Для организаций, выполнивших за счет собственных или заемных средств энергосберегающие мероприятия, сохраняются бюджетные назначения на оплату потребления энергетических ресурсов и воды в течение года после полного возмещения затрат по указанным мероприятиям.

Расход сэкономленных бюджетных средств производится организациями в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области и МО "Цильнинский район".

Второй блок представляют технические мероприятия по энергосбережению в основных отраслях экономики (Приложение № 1,2,3).

Суммы предоставляемых услуг по годам:

| № п/п | Наименование организации | Вид услуг | Сумма тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1. | ООО "Тепловод" | теплоэнергия | 3500 | 3800 | 4200 | Бюджетная сфера |
|  |  | ХВС | 2100 | 2300 | 2500 |  |
|  |  | КНС | 720,00 | 740 | 780 |  |
|  |  | ТБО | 230,00 | 250 | 280 |  |
| 2. | ООО "Комфорт" | т\энергия | 9357,2 | 9400 | 9450 |  |
|  |  | водоснабжение | 556,4 | 556,4 | 556,4 |  |
|  |  | канализация | 394,90 | 394,9 | 394,9 |  |
|  |  | ТБО | 181,00 | 181 | 181 |  |
| 3. | ООО "Комфорт-Т" | т\энергия | 2246 | 2246 | 2246 |  |

Приложение №1

Перечень организационно-технических мероприятий энергосбережения по бюджетным учреждениям

муниципальном образовании «Цильнинский район»  на 2010-2012 гг.

| № п/п | Объект проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объект проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  | Итого по Программе 2010-2012гг. |  |
|  |  | Наименование и стоимость мероприятий, тыс.руб. |  |  |  | Наименование и стоимость мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и стоимость мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка узлов учёта энергоресурсов |  | замена электродвигателей насосов на энергоэффективные | Всего, тыс. руб. | проведение энергетических обследований (энергоаудита) | обучение обслуживающего персонала способам и условиям энергосбережения | автоматическое выключение освещения за счёт использования датчиков движения | ремонт и замена окон и дверей | утепление чердачных люков | Установка узлов учёта энергоресурсов |  | замена электродвигателей насосов на энергоэффективные | автоматизация работ электроплит | Всего, тыс. руб. | автоматическое выключение освещения за счёт использования датчиков движения | ремонт и замена окон и дверей | утепление чердачных люков | Установка узлов учёта энергоресурсов |  | замена электродвигателей насосов на энергоэффективные | автоматизация работ электроплит | Всего, тыс. руб. |  |  |
|  |  | тепловая энергия | водопотребление |  |  |  |  |  |  |  | тепловая энергия | водопотребление |  |  |  |  |  |  | тепловая энергия | водопотребление |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 10. | 11. | 12. | 14. | 15. | 16. | 18. | 19. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 30. | 31. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 1. | РОО: | 340,00 | 110,00 | 515,00 | 965,0 | 150,0 | 40 | 120,0 | 800,0 | 80,0 | 357,0 | 115,5 | 540,8 | 150,0 | 2353,3 | 80 | 1200 | 150 | 306 | 99 | 463,5 | 160 | 2458,5 | 5776,8 | Всего по РОО: |
| 2. | МУ управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО «Цильнинский район» Ульяновской области | 80 | - | - | 80,0 | 20,0 | 5 | 25,0 | 180,0 | 10,0 | 84,0 | - | - | - | 324,0 | - | 140 | - | 72 | - | - | - | 212,0 | 616,0 | МУ управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО «Цильнинский район» Ульяновской области |
| 3. | МУ Администрация МО "Цильнинский район" Ульяновской области | 80,0 | - | - | 80,0 | 25,0 | 6 | 30,0 | 200,0 | 10,0 | 84,0 | 50,0 | - | - | 405,0 | - | 210 | - | 72 | - | - | - | 282,0 | 767,0 | МУ Администрация МО "Цильнинский район" Ульяновской области |
| 4. | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 300,0 | 200,0 | - | 500,0 | 45,0 | 15 | 40,0 | 500,0 | 25,0 | 700,0 | 300,0 | 60,0 | 120,0 | 1805,0 | - | 300 | 10 | 0 | 0 | 40 | 60 | 410,0 | 2715,0 | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ |
| ИТОГО: |  | 800,0 | 310,0 | 515,0 | 1625,0 | 240,0 | 66,0 | 215,0 | 1680,0 | 125,0 | 1225,0 | 465,5 | 600,8 | 270,0 | 4887,3 | 80,0 | 1850,0 | 160,0 | 450,0 | 99,0 | 503,5 | 220,0 | 3362,5 | 9874,8 | ИТОГО: |

|  | Исходные данные для расчета целевых показателей | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Используется для расчета показателей | Наименование исходных данных | ед. измерения | Значение исходных данных |
|  |  |  | 2009г. |
| 1, 41, 62, 66 | объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кВт*ч | 0,00 |
| 1,8 | объем электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | кВт*ч | 16 952 670,00 |
| 2, 44, 52, 54, 56 | объем тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | Гкалл | 686,00 |
| 2, 9 | объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | Гкалл | 27 944,80 |
| 3, 46, 57, 59, 61 | объем воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | куб.м | 6 000,00 |
| 3, 10 | объем воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | куб.м | 162 171,10 |
| 4, 49, 67, 71 | объем природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) | куб.м | 53,72 |
| 4, 11 | объем природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | куб.м | 1 343,20 |
| 5 | объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0,00 |
| 5 | объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов базовый период | т.у.т. | 0,00 |
| 6 | объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0,00 |
| 6 | объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | т.у.т. | 0,00 |
| 7 | объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб | 0,00 |
| 7 | объем финансирования региональной, муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб | 0,00 |
| 8а | объем электрической энергии, потребленной (используемой) на территории муниципального образования за базовый период | кВт | 3 029 470,00 |
| 8б | потребление электрической энергии в стоимостном выражении на территории муниципального образования | руб | 9 723 610,00 |
| 8б | потребление электрической энергии в стоимостном выражении на территории муниципального образования за базовый период | руб | 9 723 610,00 |
| 9а | объем тепловой энергии, потребленной (используемой) на территории муниципального образования за базовый период | Гкалл | 12 715,40 |
| 9б | потребление тепловой энергии на территории муниципального образования в стоимостном выражении | руб | 13 673,43 |
| 9б | потребление тепловой энергии на территории муниципального образования в стоимостном выражении за базовый период | руб | 13 673,43 |
| 10а | объем воды в натуральном выражении потребленной на территории муниципального образования за базовый период | куб.м | 162 171,10 |
| 10б | потребление воды на территории муниципального образования в стоимостном выражении | руб | 2 718 869,67 |
| 10б | потребление воды в стоимостном выражении на территории муниципального образования за базовый период | руб | 2 718 869,67 |
| 11а | объем газа в натуральном выражении потребленный на территории муниципального образования за базовый период | куб.м | 1 748,87 |
| 11б | потребление газа на территории муниципального образования в стоимостном выражении | руб | 5 129,49 |
| 11б | потребление газа на территории муниципального образования в стоимостном выражении за базовый период | руб | 5 129,49 |
| 12, 14, 16, 28 | объем тепловой энергии потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкалл | 0,00 |
| 13, 15, 16, 28 | объем тепловой энергии потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкалл | 13 005,50 |
| 12, 13, 14, 15 | площадь бюджетных учреждений | кв.м | 0,00 |
| 14, 16 | объем тепловой энергии потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета базовый период | Гкалл | 0,00 |
| 15,16 | объем тепловой энергии потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов базовый период | Гкалл | 12 258,30 |
| 14, 15 | площадь бюджетных учреждений базовый период | кв.м | 11 113,25 |
| 17, 19, 21, 29 | объем воды потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 0,00 |
| 18, 20, 21, 29 | объем воды потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 35 518,00 |
| 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 | количество работников бюджетных учреждений | чел | 773,00 |
| 19, 21 | объем воды потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета базовый период | куб.м | 0,00 |
| 20, 21 | объем воды потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов базовый период | куб.м | 35 518,00 |
| 19, 20, 24, 25 | количество работников бюджетных учреждений базовый период | чел | 773,00 |
| 22, 24, 26, 27 | объем электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт*ч | 3 029,48 |
| 23, 25, 26, 27 | объем электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт*ч | 0,00 |
| 24, 26 | объем электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, за базовый период | кВт*ч | 3 029,48 |
| 25, 26 | объем электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, за базовый период | кВт*ч | 0,00 |
| 30 | объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 1 748,87 |
| 30 | объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | куб.м | 1 748,87 |
| 31, 32 | расход бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | руб | 0,00 |
| 31, 32 | расходы на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | руб | 0,00 |
| 32 | расход бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) базовый период | руб | 0,00 |
| 32 | расходы на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий)базовый период | руб | 0,00 |
| 33, 34 | субсидии на приобретение топлива организациям коммунального комплекса субъектом Российской Федерации, муниципального образования | руб | 0,00 |
| 33,34 | расходы организаций коммунального комплекса на приобретение топлива | руб | 13 361 490,00 |
| 34 | субсидии на приобретение топлива организациям коммунального комплекса субъектом Российской Федерации, муниципального образования базовый период | руб | 0,00 |
| 34 | расходы организаций коммунального комплекса на приобретение топлива базовый период | руб | 15 642 720,00 |
| 35 | количество бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед | 5,00 |
| 35 | количество бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования | ед |  |
| 36 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками | ед | 0,00 |
| 37 | количество государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | ед | 0,00 |
| 37 | количество государственных, муниципальных заказчиков | ед | 0,00 |
| 38 | количество товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, (в стоимостном выражении) | руб | 0,00 |
| 38 | количество товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | руб | 0,00 |
| 39 | расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. | руб | 0,00 |
| 39 | количество жителей муниципального образования. | чел | 1 344,00 |
| 40 | объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования | кВт | 9 123 200,00 |
| 40 | объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | кВт*ч | 16 952 670,00 |
| 41, 42 | объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | кВт*ч | 4 800 000,00 |
| 42 | объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета,на территории муниципального образования | кВт*ч | 0,00 |
| 43 | объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов) | Гкалл | 0,00 |
| 43 | объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов) | Гкалл | 60 165,66 |
| 44 | объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | Гкалл | 114 379,34 |
| 45 | объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования | куб.м | 0,00 |
| 45 | объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | куб.м | 176 930,00 |
| 46, 47 | объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | куб.м | 336 370,00 |
| 47 | объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, на территории муниципального образования | куб.м | 12 000,00 |
| 48 | объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования | куб.м | 8 272 800,00 |
| 48 | общий объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | куб.м | 8 272 800,00 |
| 49 | общий объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | куб.м | 15 727 200,00 |
| 50, 51 | количество жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед | 0,00 |
| 51 | количество жилых домов. | ед | 27,00 |
| 53, 55, 56 | объем тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | Гкалл | 174 545,00 |
| 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70 | площадь жилых домов | кв.м | 19 504,60 |
| 54, 56 | объем тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) базовый период | Гкалл | 0,00 |
| 55, 56 | объем тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) базовый период | Гкалл | 174 545,00 |
| 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69, 70 | площадь жилых домов базовый период | кв.м | 19 501,60 |
| 58, 60, 61 | объем воды потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | куб.м | 1 800,00 |
| 59, 61 | объем воды потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) базовый период | куб.м | 6 000,00 |
| 60, 61 | объем воды потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) базовый период | куб.м | 1 830,70 |
| 63, 65, 66 | объем электрической энергии потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кВт*ч | 0,00 |
| 64, 66 | объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) за базовый период | кВт*ч | 168,90 |
| 65, 66 | объем электрической энергии потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) за базовый период | кВт*ч | 0,00 |
| 68, 70, 71 | объем природного газа потребляемого в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | куб.м | 0,00 |
| 69, 71 | объем природного газа потребляемого в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) базовый период | куб.м | 0,00 |
| 70, 71 | объем природного газа потребляемого в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) базовый период | куб.м | 0,00 |
| 72 | удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./кВт*ч | 0,00 |
| 72 | удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями за базовый период | т.у.т./кВт*ч | 0,00 |
| 73 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | т.у.т./Гкалл | 166,00 |
| 73 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, базовый период | т.у.т./Гкалл | 166,00 |
| 74 | фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | % | 0,00 |
| 74 | фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям за базовый период | % | 0,00 |
| 75 | фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче | % | 25,00 |
| 75 | фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче базовый период | % | 25,00 |
| 76 | фактический объем потерь воды при ее передаче | % | 28,00 |
| 76 | фактический объем потерь воды при ее передаче базовый период | % | 28,00 |
| 77 | объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт*ч/куб.м | 0,00 |
| 77 | объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды за базовый период | кВт*ч/куб.м | 0,00 |
| 78 | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед | 0,00 |
| 78 | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием базовый период | ед | 0,00 |
| 79 | количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | ед | 0,00 |
| 79 | количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом базовый период | ед | 0,00 |
|  | Расчетные значения целевых показателей |  |  |
| № показателя | Наименование целевых показателей | ед. измерения | Значение целевого показателя |
|  | 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |
| 1 | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 0,000 |
| 2 | доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 2,455 |
| 3 | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов -с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 3,700 |
| 4 | доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; | % | 4,000 |
| 7 | объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной, муниципальной программы. | % | 0,000 |
|  | 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий): |  |  |
| 8а | экономия электрической энергии в натуральном выражении; | кВт*ч | 0 |
| 8б | экономия электрической энергии в стоимостном выражении; | руб | 0 |
| 9а | экономия тепловой энергии в натуральном выражении | Гкалл | 0 |
| 9б | экономия тепловой энергии в стоимостном выражении; | руб | 0 |
| 10а | экономия воды в натуральном выражении; | куб.м | 0 |
| 10б | экономия воды в стоимостном выражении; | руб | 0 |
| 11а | экономия природного газа в натуральном выражении. | куб.м | 0 |
| 11б | экономия природного газа в стоимостном выражении. | руб | 0 |
|  | 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе: |  |  |
| 12 | удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкалл/кв.м | 0,000 |
| 13 | удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкалл/кв.м | 1,170 |
| 14 | изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкалл/кв.м | 0,000 |
| 15 | изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкалл/кв.м | 0,000 |
| 16 | изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; |  | 0,000 |
| 17 | удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | куб.м/чел | 0,000 |
| 18 | удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); | куб.м/чел | 45,95 |
| 19 | изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | куб.м/чел | 0,000 |
| 20 | изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); | куб.м/чел | -6,370 |
| 21 | изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; |  | 0,000 |
| 22 | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | кВт*ч/чел | 0,273 |
| 23 | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); | кВт*ч/чел | 0,000 |
| 24 | изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | кВт*ч/чел | 0,000 |
| 25 | изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); | кВт*ч/чел | 0,000 |
| 26 | изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; |  | 0,000 |
| 27 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования; | % | 0,000 |
| 28 | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования; | % | 0,000 |
| 29 | доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования; | % | 0,000 |
| 30 | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования; | % | 15,000 |
| 31 | доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий); | % | 0,000 |
| 32 | динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий); | % | 15,000 |
| 33 | доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива; | % | 0,000 |
| 34 | динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива; | % | 15,000 |
| 35 | доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; | % | 0,000 |
| 36 | число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками; | ед | 1 |
| 37 | доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты); | % | 15,000 |
| 38 | доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении); | % | 0,000 |
| 39 | удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя). | руб/чел | 2,500 |
|  | 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: |  |  |
| 40 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования; | % | 53,816 |
| 41 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; | % | 0,000 |
| 42 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; | % | 0,000 |
| 43 | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов); | % | 0,000 |
| 44 | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; | % | 3,000 |
| 45 | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования; | % | 0,000 |
| 46 | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; | % | 0,000 |
| 47 | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; | % | 0,000 |
| 48 | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования; | % | 0,000 |
| 49 | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; | % | 0,000 |
| 50 | число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование; | ед | 0 |
| 51 | доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов; | % | 0,000 |
| 52 | удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкалл/кв.м | 0,000 |
| 53 | удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкалл/кв.м | 0,000 |
| 54 | изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета(в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); | Гкалл/кв.м | 0,000 |
| 55 | изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); | Гкалл/кв.м | 0,000 |
| 56 | изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий); |  | 0,000 |
| 57 | удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м/кв.м | 0,163 |
| 58 | удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м/кв.м | 0,472 |
| 59 | изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); | куб.м/кв.м | 0,000 |
| 60 | изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); | куб.м/кв.м | 0,000 |
| 61 | изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий); |  | 0,000 |
| 62 | удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт*ч/кв.м | 0,000 |
| 63 | удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт*ч/кв.м | 0,000 |
| 64 | изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); | кВт*ч/кв.м | 0,000 |
| 65 | изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); | кВт*ч/кв.м | 0,000 |
| 66 | изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий); |  | 0,000 |
| 67 | удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м/кв.м | 0,000 |
| 68 | удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м/кв.м | 0,000 |
| 69 | изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); | куб.м/кв.м | 0,000 |
| 70 | изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); | куб.м/кв.м | 0,000 |
| 71 | изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий). |  | 0,000 |
|  | 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: |  |  |
| 72 | изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями; | т.у.т./кВт*ч | 0,00 |
| 73 | изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; | т.у.т./Гкалл | 0,00 |
| 74 | динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; | % | 0,00 |
| 75 | динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче; | % | 0,00 |
| 76 | динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче; | % | 0,00 |
| 77 | динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды. | кВт*ч/куб.м | 0,00 |

| 2009 год |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления потребления | электрической энергии тыс.кВт/ч | тепловой знергии, Гкал | газа, тыс. м3 | воды, тыс. м3 | Всего в Т.У.Т. |
| Население | 13 923,20 | 174 545,00 | 24 000,00 | 513,30 | 1 356 130,62 |
| Организации с участием государства (бюджет) | 3 029,47 | 12 715,40 | 1 748,87 | 36,50 | 115 176,40 |
| Всего | 16 952,67 | 187 260,40 | 25 748,87 | 549,80 | 1 471 307,01 |

Таблица №2

| Показатели снижения объёмов потребления в 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления потребления | Электроэнергия |  |  | Теплоэнергия |  |  | Газ |  |  | Вода |  |  |  |
|  | % | Т.У.Т. | тыс. кВт.ч | % | Т.У.Т. | Гкал | % | Т.У.Т. | тыс. м3 | % | Т.У.Т. | тыс. м3 | Т.У.Т. |
| Население | 1,5 | 111 451 | 13 709 | 1,5 | 1 202 940 | 171 849 | 1,5 | 20 794 | 23 629 | 1,5 |  | 505 | 1 335 185 |
| Организации с участием государства (бюджет) | 3 | 22 451 | 2 761 | 3 | 84 490 | 12 070 | 3 | 1 349 | 1 533 | 3 |  | 31 | 108 290 |
| ИТОГО |  | 133 902 | 16 470 |  | 1 287 430 | 183 919 |  | 22 143 | 25 162 |  |  | 536 | 1 443 475 |
| Показатели снижения объёмов потребления в 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
| Направления потребления | Электроэнергия |  |  | Теплоэнергия |  |  | Газ |  |  | Вода |  |  |  |
|  | % | Т.У.Т. | тыс. кВт.ч | % | Т.У.Т. | Гкал | % | Т.У.Т. | тыс. м3 | % | Т.У.Т. | тыс. м3 | Т.У.Т. |
| Население | 1,5 | 109 800 | 13 506 | 1,5 | 1 185 161 | 169 309 | 1,5 | 20 486 | 23 280 | 1,5 |  | 498 | 1 315 447 |
| Организации с участием государства (бюджет) | 3 | 21 777 | 2 679 | 3 | 81 955 | 11 708 | 3 | 1 309 | 1 487 | 3 |  | 30 | 105 041 |
| ИТОГО |  | 131 577 | 16 184 |  | 1 267 116 | 181 017 |  | 21 795 | 24 767 |  |  | 528 | 1 420 488 |
| Показатели снижения объёмов потребления в 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
| Направления потребления | Электроэнергия |  |  | Теплоэнергия |  |  | Газ |  |  | Вода |  |  |  |
|  | % | Т.У.Т. | тыс. кВт.ч | % | Т.У.Т. | Гкал | % | Т.У.Т. | тыс. м3 | % | Т.У.Т. | тыс. м3 | Т.У.Т. |
| Население | 1,5 | 108 153 | 13 303 | 1,5 | 1 167 383 | 166 769 | 1,5 | 20 179 | 22 931 | 1,5 |  | 490 | 1 295 715 |
| Организации с участием государства (бюджет) | 3 | 21 124 | 2 598 | 3 | 79 497 | 11 357 | 3 | 1 269 | 1 442 | 3 |  | 29 | 101 890 |
| ИТОГО |  | 129 277 | 15 901 |  | 1 246 880 | 178 126 |  | 21 448 | 24 373 |  |  | 519 | 1 397 605 |

Таблица № 3

Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях муниципального образования "Цильнинский район"

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение энергетических обследованиий (энергоаудита) | 240,0 | - | 240,0 | - | бюджет муниципального образования |  | руководители структурных подразделений |
| 1.5. | Изменение режима работы кухонного оборудования в больницах и школах (плиты, вытяжки, микроволновые печи) | 490,0 |  | 270,0 | 220,0 | бюджет муниципального образования |  | руководители подведомственных учреждений |
| 1.7. | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | 66,0 |  | 66,0 |  | бюджет муниципального образования |  | руководители структурных подразделений |
| 2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях) | 295,0 | - | 215,0 | 80,0 | бюджет муниципального образования |  | руководители подведомственных учреждений |
| 2.8. | Ремонт и замена окон и дверей | 3530,0 | - | 1680,0 | 1850,0 | бюджет муниципального образования |  | руководители подведомственных учреждений |
| 2.11. | Замена электродвигателей насосов и дымососов на более энергоэффективные | 1619,3 | 515,0 | 600,8 | 503,5 | бюджет муниципального образования |  | руководители подведомственных учреждений |
| 2.12. | Установка приборов учета энергоресурсов, в том числе: | 3349,5 | 1110 | 1690,5 | 549 | бюджет муниципального образования |  | руководители подведомственных учреждений |
|  | воды | 874,5 | 310 | 465,5 | 99 |  |  |  |
|  | тепловой энергии | 2475 | 800 | 1225 | 450 |  |  |  |
| 2.23. | Утепление чердачных люков | 285 | - | 125 | 160 | бюджет муниципального образования |  | руководители подведомственных учреждений |
| Итого объём финансирования подпрограммы |  | 9874,8 | 1625,0 | 4887,3 | 3362,5 |  |  |  |

муниципального образования "Цильнинский район"