АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ___ » _________ 2015 г. 							 № _____-П

О внесении изменений в муниципальную программу по строительству и безопасности эксплуатации полигона ТБО в муниципальном образовании «Цильнинский район» на 2012-2015 годы

В целях приведения правового акта в соответствии с бюджетом МО «Цильнинский район» на 2015 год и плановые периоды 2016-2017г.г., утвержденного решением Совета депутатов МО «Цильнинский район» от 18.12.2014 №168,

а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

- Внести в муниципальную программу по строительству и безопасности эксплуатации полигона ТБО в муниципальном образовании «Цильнинский район» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением администрации МО «Цильнинский район» от 20.09.2012 №1011-П  следующие изменения:

  - в паспорте Программы:

    - в строке «Финансирование мероприятий Программы» цифры

«9426,72» заменить цифрами «5404,1»;

«4022,00» заменить цифрами «2538,90»;

«5236,72» заменить цифрами «2605,2».

    - в разделе 3 таблицу изложить в следующей редакции:

«

тыс.руб.

| Источники расходов (тыс.руб.) | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Средства бюджета МО «Цильнинский район» | 5404,1 | 0,0 | 260,0 | 2538,9 | 2605,2 |

»;

    - приложение к программе изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по реализации муниципальной программы

по строительству и безопасной эксплуатации полигона ТБО

в муниципальном образовании «Цильнинский район»

на 2012 – 2015 годы

| N | Наименование мероприятия | Организация, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Потребность в финансовых затратах, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, 2012-2015 | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство полигона ТБО |
| 1.1. | Разработка ПСД на строительство полигона для захоронения ТБО МО «Цильнинский район» | На конкурсной основе | 2013-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 230,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.2. | Устройство рабочей карты | На конкурсной основе | 2014-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.3. | Устройство переносных ограждений территории свалки | На конкурсной основе | 2014 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.4. | Разработка проекта нормативов сброса загрязненных веществ | МКП «Комбытсервис» | 2014 | Бюджет МО «Цильнинск | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 |
| 1.5. | Монтаж системы электроснабжен ия полигона ТБО, производственной базы | МКП «Комбытсервис » | 2014 | Бюджет МО «Цильнинск ий район» | 537,9 | 0,0 | 0,0 | 537,9 | 0,0 |
| 1.6. | Устройство колодца для воды | МКП «Комбытсервис» | 2014 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 0,0 |
| Всего: | 943,7 | 0,0 | 30,0 | 713,7 | 200,0 |
| Приобретение и установка оборудования |
| 2.1. | Установка измельчителя и агломератора (полимеры) | на конкурсной основе | 2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.2. | Установка пресса пакетировочного гидравлическог | МКП «Комбытсервис» | 2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| 2.3. | Проведение анализа воды | МКП «Комбытсервис» | 2013-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 284,1 | 0,0 | 76,0 | 104,1 | 104,0 |
| 2.4. | Утилизация ТБО | МКП «Комбытсервис» | 2013-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 696,8 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 552,8 |
| Всего: | 1170,9 | 0,0 | 220,0 | 104,1 | 846,8 |
| 3.Обеспечение деятельности полигона |  |
| 3.1. | Учёба специалистов (2 человека) | МКП «Комбытсервис» | 2014-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 30,1 | 0,0 | 10,0 | 10,1 | 10,0 |
| 3.2. | Обеспечение ГСМ | МКП «Комбытсервис» | 2014-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 414,8 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 316,8 |
| 3.3. | Оплата денежного содержания работников | МКП «Комбытсервис» | 2014-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 2819,3 | 0,0 | 0,0 | 1613,0 | 1206,3 |
| 3.4. | Приобретение оргтехники,офисной мебели | МКП «Комбытсервис» | 2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 25,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,3 |
| Всего: | 3289,5 | 0,0 | 10,0 | 1721,1 | 1558,4 |
| Итого: | 5404,1 | 0,0 | 260,0 | 2538,9 | 2605,2 |

».

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в газете «Цильнинские Новости».

Глава МО «Цильнинский район»                                                     Х.В.Рамазанов