АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» _________ 2012 г. 							 № _____

Об утверждении муниципальной целевой программы по строительству и безопасной эксплуатации полигона ТБО в муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2012 – 2015 годы

В целях исполнения первоочередных мероприятий на 2012- 2015 годы по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории Цильнинского района, а также улучшения качества окружающей среды, обеспечения экологической и санитарной безопасности населения, в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу по строительству и безопасной эксплуатации полигона ТБО в муниципальном образовании "Цильнинский  район" на 2012 – 2015 годы (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации муниципального образования "Цильнинский район" Сайгушева К.И.

Глава МО «Цильнинский район»                                                   Х.В.Рамазанов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

"Цильнинский район"

от _______ №_____

Муниципальная целевая программа по строительству и безопасной эксплуатации полигона ТБО в муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2012 – 2015 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа по строительству и безопасной эксплуатации полигона ТБО в муниципальном образовании "Цильниский район" на 2012 - 2015 годы |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база Программы | Федеральный закон "Об охране окружающей среды"; Федеральный закон "Об отходах производства и потребления"; Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования "Цильнинский район" |
| Основные разработчики Программы | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, строительства администрации муниципального образования "Цильнинский район" |
| Цель Программы | Стабилизация и улучшение качества окружающей среды, повышение уровня экологической и санитарной безопасности жителей района |
| Задачи Программы | Разработка проектов строительства, реконструкции полигона твердых бытовых отходов. Обеспечение безопасной эксплуатации полигона в соответствии с действующими нормативными требованиями |
| Срок реализации Программы | 2012- 2015 годы |
| Исполнители мероприятий Программы | МУП «УК ЖКХ», Управление ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район» |
| Финансирование мероприятий Программы | Всего (2012 - 2015 гг.) – 9426,72 тыс. рублей: из бюджета МО «Цильнинский район» : 2012 – 2373,96 тыс. руб. 2013 – 2668,92 тыс.руб. 2014 – 2111,92 тыс.руб. 2015 – 2671,92 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение санитарного состояния территории района путем снижения уровня загрязнения почв отходами |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Актуальность проблемы удаления, размещения и обезвреживания отходов в Цильнинском районе определяется рядом факторов. Отсутствуют мусороперерабатывающие заводы,   полигон ТБО не удовлетворяет современным требованиям, что ведет к увеличению объемов захоронения отходов и размеров занимаемой им  территории, а также негативно сказывается на санитарной безопасности населения.

Учитывая, что полигон  ТБО является одной из важных составляющих системы санитарной очистки района, а от его безопасного функционирования зависит экологическая безопасность граждан, решение вопроса проектирования и строительства   полигона ТБО является необходимым.

В Цильнинском районе образуется широкий спектр отходов производства и потребления как по видам, так и по всем классам опасности. Твердые бытовые отходы (далее по тексту - ТБО) от жилого сектора и отходы производства, допущенные к совместному складированию с ними, размещаются на специально отведенных местах, предназначенные для утилизации ТБО. Фактический объем размещения отходов на данных местах ежегодно растет.

Несоблюдение нормативных требований к обустройству, эксплуатации действующего полигона приводит к регулярному возгоранию отходов, загрязнению поверхностных и грунтовых вод, что ухудшает экологическую ситуацию прилегающих к полигона  территорий и в районе в целом.

Важным вопросом является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления. Несовершенство сбора, транспортировки, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к образованию несанкционированных свалок. Свалки располагаются преимущественно в поймах рек, оврагах, лесных массивах, частном секторе, вблизи предприятий и т.д., что отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды района.

Решение указанных проблем и предупреждение негативного воздействия действующих полигона на окружающую среду предусмотрены Программой по строительству и безопасной эксплуатации полигона в муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2012- 2015годы (далее по тексту - Программа).

2. Система мероприятий Программы

Система мероприятий Программы включает в себя организационно-технические мероприятия, принятие необходимых муниципальных правовых актов и направлена на осуществление следующих приоритетных направлений:

- строительство нового полигона ТБО;

- предотвращение возникновения пожароопасных ситуаций;

- вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья;

- улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности жителей района.

Организационно-технические мероприятия направлены на улучшение состояния окружающей среды в Цильнинском районе, сохранение природного равновесия, экологическую безопасность населения. Для этого необходимо разработать проектную документацию, построить новый полигон  ТБО, выполнить рекультивацию несанкционированных мест складирования ТБО, с целью обеспечения санитарной и экологической безопасности жителей района.

3. Финансовое обеспечение Программы

В целях реализации мероприятий Программы предусматривается привлечение бюджетных источников финансирования :

| Источники расходов (тыс.руб.) | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Средства бюджета МО «Цильнинский район» | 9426,72 | 2373,96 | 2668,92 | 2111,92 | 2671,92 |

4. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- улучшить качество окружающей среды, обеспечить экологическую и санитарную безопасность населения;

- уменьшить количество несанкционированных свалок ТБО за счет строительства нового полигона ТБО;

- значительно снизить риск возникновения пожаров на полигоне, уменьшить объем выбросов в атмосферу канцерогенных веществ (диоксинов, бензапирена, формальдегида и т.п.), которые негативно сказываются на здоровье населения;

- снизить загрязнение подземных водоисточников.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Координация и текущее управление Программой осуществляется управлением ТЭР, ЖКХ и строительства администрации муниципального образования "Цильнинский район".

Приложение к программе

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы

по строительству и безопасной эксплуатации полигона ТБО

в муниципальном образовании "Цильниский район"

на 2012 - 2015 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Организация- исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Потребность в финансовых затратах, тыс. рублей | Ожидаемые результаты | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, 2012 - 2015 годы | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Строительство полигона ТБО |
| 1.1. | Разработка ПСД на строительство полигона для захоронения ТБО МО "Цильнинский район" | На конкурсной основе | 2012 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  | Улучшение экологи ческой обстановки по сбору и захоронению бытовых отходов в поселениях. Снижение количества несанкционированных свалок | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» |
| 1.2. | Строительство полигона для захоронения ТБО МО "Цильнинский район" | На конкурсной основе | 2013 -2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ограждение территории свалки | На конкурсной основе | 2013-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 1160,0 |  | 400,0 | 400,0 | 360,0 |  |  |
| 1.4. | Строительство санитарного барьера | МУП «УК ЖКХ» | 2013 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 1.5. | Монтаж системы электроснабжения | МУП «УК ЖКХ» | 2012 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Установка подстанции КТПМ-63/10 Мачтовая с разъединителем РЛНД | МУП «УК ЖКХ» | 2012 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Устройство скважины на пробу воды | МУП «УК ЖКХ» | 2013 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 1.8. | Установка бытового помещения | МУП «УК ЖКХ» | 2012 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Устройство подъездной дороги | МУП «УК ЖКХ» | 2012 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 2530,0 | 1290,0 | 480,0 | 400,0 | 360,0 |  |  |
| 2. Приобретение и установка оборудования |  |  |
| 2.1. | Установка измельчителя и агломератора (полимеры) | на конкурсной основе | 2013-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |
| 2.2. | Установка пресса пакетировочного гидравлического AMD-7 | МУП «УК ЖКХ» | 2013-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 91,0 |  | 91,0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Установка транспортерной линии для сортировки ТБО | МУП «УК ЖКХ» |  | Бюджет МО «Цильнинский район» | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |
| 2.4. | Приобретение весов автомобильные до 30 тонн | МУП «УК ЖКХ» | 2013 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |
| 2.5. | Проведение анализа воды | МУП «УК ЖКХ» | 2012-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 228,0 |  | 76,0 | 76,0 | 76,0 |  |  |
| 2.6. | Утилизация ТБО | МУП «УК ЖКХ» | 2012-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 720,0 |  | 144,0 | 288,0 | 288,0 |  |  |
| Всего: |  | 2169,0 |  | 841,0 | 364,0 | 364,0 |  |  |
| 3. Обеспечение деятельности полигона |  |
| 3.1. | Учёба специалистов (2 человека) | МУП «УК ЖКХ» | 2012 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Приобретение транспорта | МУП «УК ЖКХ» | 2012 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | ГСМ | МУП «УК ЖКХ» | 2012-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 343,0 | 49,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |  |
| 3.4. | Денежное содержание работников | МУП «УК ЖКХ» | 2012-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 4374,72 | 624,96 | 1249,92 | 1249,92 | 1249,92 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 5127,72 | 1083,96 | 1347,92 | 1347,92 | 1347,92 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 9426,72 | 2373,96 | 2668,92 | 2111,92 | 2671,92 |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации МО «Цильнинский район»

«Об утверждении муниципальной целевой программы по строительству и безопасной эксплуатации полигона ТБО в муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2012 – 2015 годы»

# В соответствии с п.14 ч.1 ст.15 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", острой необходимостью утилизации отходов на территории муниципального образования «Цильнинский район» необходимо принять постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» «Об утверждении муниципальной целевой программы по строительству и безопасной эксплуатации полигона ТБО в муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2012 – 2015 годы».

В связи с принятием данного положения необходимо внести изменение в  бюджет МО «Цильнинский район» на 2012 г. Необходимая сумма – 1973,96 тыс.руб. В остальные действующие нормативные правовые акты изменения вносить  не требуется МО «Цильнинский район».

Согласно статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации для реализации необходимы денежные средства в размере:

| Источники расходов (тыс,руб.) | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 тыс.руб. | 2013 тыс.руб. | 2014 тыс.руб. | 2015 тыс.руб. |
| Средства бюджета МО «Цильнинский район» | 9426,72 | 1973,96 | 2668,92 | 2111,92 | 2671,92 |

В том числе по следующим видам работ:

1. Строительство полигона ТБО – 2 530,0 тыс.руб.;

2. Приобретение и установка оборудования – 2 169,0 тыс.руб.

3. Обеспечение деятельности полигона – 5127,72 тыс.руб.:

в т.ч. на обеспечение заработной платы

тыс.руб.

| № | Денежное содержание работников | Всего 2012-2015 | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | 4374,72 | 624,96 | 1249,92 | 1249,92 | 1249,92 |
| 1. | Директор | 840,0 | 120,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 2. | Бухгалтер | 504,0 | 72,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| 3. | Рабочие (2 человека) | 840,0 | 120,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 4. | Тракторист (1 человек) | 420,0 | 60,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 5. | Охрана (3 человека) | 756,0 | 108,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |
| 6. | Налоги | 1014,72 | 144,96 | 289,92 | 289,92 | 289,92 |

Начальник управления ТЭР, ЖКХ

и строительства администрации

МО «Цильниснкий район»					К.И. Сайгушев