АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________________ года                                                              № _________

с. Большое Нагаткино

Об утверждении муниципальной программы

«Проведение ремонтных работ в административных зданиях и на прилегающих территориях и приобретение оборудования в 2014-2016 годах»

В целях проведения ремонтных работ в административных зданиях МО «Цильнинский район» и  приобретения оборудования администрация муниципального образования «Цильнинский  район» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Проведение ремонтных работ в административных зданиях и на прилегающих территориях и  приобретение оборудования в 2014-2016 годах» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя аппарата администрации муниципального образования «Цильнинский район» Н.Б.Кирюхину

Глава муниципального образования

«Цильнинский район» 		          		     		Х.В.Рамазанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации муниципального образования «Цильнинский район»

от  _____________ №_________

Муниципальная программа

«Проведение ремонтных работ в административных зданиях и на прилегающих территориях и приобретение оборудования в 2014-2016 годах»

Паспорт программы

| Наименование программы | муниципальная программа «Проведение ремонтных работ в административных зданиях и на прилегающих территориях и приобретение оборудования в 2014-2016 годах» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Устав муниципального учреждения Управление делами МО «Цильнинский район», утвержденный постановлением администрации МО «Цильнинский район» от 09.10.2012 № 1063-П |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Разработчик программы | муниципальное учреждение Управление делами МО «Цильнинский район» |
| Исполнитель программы | муниципальное учреждение Управление делами МО «Цильнинский район» |
| Цели и задачи программы | Цели программы: - Создание комплекса мер для соответствия материально-технического состояния нормативным требованиям безопасности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, противопожарным нормативам; обеспечение комфортных условий для организации деятельности сотрудников административных зданий. Задачи программы: - Проведение выборочного ремонта административных зданий, предусматривающего устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования; смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные; - благоустройство прилегающей территории; - создание благоприятных условий для организации деятельности сотрудников административных зданий; -повышение уровня удовлетворенности всех сотрудников административных зданий уровнем безопасности. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа рассчитана на среднесрочный период – 2014-2016 годы. I этап -2014 год; II этап – 2015 год; III этап – 2016 год. |
| Ожидаемые и конечные результаты реализации программы | В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально-техническая база учреждения, что окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, выполнение требований предписаний органов противопожарной безопасности, Федеральной службы Роспотребнадзора, РОСТЕХНАДЗОРА по эксплуатации административных зданий, |
| Объемы и источники финансирования | Бюджет муниципального образования «Цильнинский район»: 2014г. – 3429,8 тысяч рублей 2015г. –1515,0 тысяч рублей 2016г. – 200,0 тысяч рублей |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет руководитель аппарата администрации муниципального образования «Цильнинский район»- Н.Б. Кирюхина. |

- Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа.

На сегодняшний день одной из главных проблем остается слабая материально-техническая база учреждения, нет достаточного финансирования на поддержание зданий и территорий в надлежащем техническом состоянии. Темпы старения и износа зданий существенно опережают темпы реконструкции объектов.

Пути решения проблем: проведение выборочного ремонта зданий  за счет средств районного бюджета, повышение качества ремонтных работ.

- Ресурсное обеспечение программы

Основой ресурсного обеспечения программы являются финансовые средства бюджета МО «Цильнинский район»

Объем финансирования, необходимый для реализации программы, составляет 5144,8 тыс. руб.

| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджет МО «Цильнинский район» | 5144,8 | 3429,8 | 1515,0 | 200,0 |
| В т.ч. |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |
| Ремонт кровли здания (Садовая 4) | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
| Ремонт кровли здания (Куйбышева 10) | 1500,0 |  | 1500,0 |  |
| Замена окон | 390,0 | 390,0 |  |  |
| Замена раковины и унитаза | 15,0 |  | 15,0 |  |
| Ремонт гардероба | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Очистка чердака | 70,0 | 70,0 |  |  |
| Обработка чердака противопожарным раствором | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Ремонт гаража | 50,0 |  |  | 50,0 |
| Ремонт коридоров | 150,0 |  |  | 150,0 |
| Установка ограждения по периметру территории | 450,0 | 450,0 |  |  |
| Установка уличного туалета | 25,0 | 25,0 |  |  |
| Ремонт полов в зале заседания | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Замена линолеума в кабинетах | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Замена светильников | 40,0 | 40,0 |  |  |
| Составление смет ремонтных работ | 60,0 | 60,0 |  |  |
| ИТОГО | 4970,0 | 3255,0 | 1515,0 | 200,0 |
| Приобретение оборудования |  |  |  |  |
| Приобретение шкафов | 107,2 | 107,2 |  |  |
| Приобретение металлического шкафа | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Приобретение столов | 40,0 | 40,0 |  |  |
| Приобретение офисных кресел | 12,6 | 12,6 |  |  |
| ИТОГО | 174,8 | 174,8 |  |  |

- Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально-технической базы учреждения.

Целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кровля | м2 | 600 |  |  |
| 2 | Чердак | м2 | 456 |  |  |
| 3 | Стена | м2 |  |  | 335,14 |
| 4 | Окна | шт. | 26 |  |  |
| 5 | Деревянные полы | м2 | 83,35 |  |  |
| 6 | Унитаз | шт. |  | 2 |  |
| 7 | Раковина | шт. |  | 2 |  |
| 8 | Ограждение | м | 250,75 |  |  |
| 9 | Светильник | шт. | 40 |  |  |
| 10 | Гараж | м2 |  |  | 151,52 |
| 11 | Линолеум | м2 | 168,12 |  |  |
| 12 | Шкаф | шт. | 16 |  |  |
| 13 | Шкаф металлический | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Стол | шт. | 8 |  |  |
| 15 | Кресло офисное | шт. | 7 |  |  |

4. Организация управления программой.

Реализация мероприятий программы осуществляется муниципальным учреждением Управление делами муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

Контроль за реализацией программы осуществляет руководитель аппарата администрации муниципального образования «Цильнинский район» Н.Б.Кирюхина

_______________________

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

МО «Цильнинский район» Ульяновской области

Наименование вопроса: Об утверждении муниципальной программы

«Проведение ремонтных работ в административных зданиях и на прилегающих территориях и приобретение оборудования в 2014-2016 годах»

Вопрос внесён Управлением делами МО «Цильнинский район»

Готовил: Кнюров В.А.

С проектом ознакомлены:

| Дата | Фамилия, инициалы, должность | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кирюхина Н.Б., руководитель аппарата администрации МО «Цильнинский район» |  |  |
|  | Хайретдинова Е.А., заместитель Главы администрации МО «Цильнинский район» |  |  |
|  | Ермолаева Т.И., заместитель Главы администрации МО «Цильнинский район» |  |  |
|  | Семеленова И.Ф., начальник финансового Управления администрации МО «Цильнинский район» |  |  |
|  | Храмова Н.Н., главный архитектор администрации МО «Цильнинский район» |  |  |
|  | Малкин А.С., консультант по делам ГОЧС администрации МО «Цильнинский район» |  |  |
|  | Кнюров В.А. начальник Управления делами МО «Цильнинский район» |  |  |

Содержание замечаний, предложений:………………………………………

………………………………………………………………………………….

Проект сдан……………………………..…

(подпись)

ЛИСТ РАССЫЛКИ

постановления администрации

МО «Цильнинский район» Ульяновской области

Об утверждении муниципальной программы

«Проведение ремонтных работ в административных зданиях и на прилегающих территориях и приобретение оборудования

в 2014-2016 годах»

| №/п | Кому отправить | количество экземпляров |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирюхиной Н.Б. | 1 |  |
| 2 | Хайретдиновой Е.А. | 1 |  |
| 3 | Ермолаевой Т.И. | 1 |  |
| 4 | Семеленовой И.Ф. | 1 |  |
| 5 | Храмовой Н.Н. | 1 |  |
| 6 | Кнюрову В.А. | 1 |  |
| 7 | В дело | 1 |  |

Пояснительная к проекту постановления «Проведение ремонтных работ в административных зданиях и на прилегающих территориях и приобретение оборудования в 2014-2016 годах»

В целях повышения эффективности бюджетных расходов утверждается проект постановления муниципальной программы «Проведение       ремонтных  работ в административных зданиях и на прилегающих территориях и приобретение оборудования в 2014-2016 годах»

- Цель программы — создание комплекса мер для соответствия материально-технического состояния   нормативным требованиям безопасности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, противопожарным нормативам; обеспечение комфортных условий для организации деятельности сотрудников МО «Цильнинский район»

- Финансирование программы составляет всего 5144,80 тыс. руб.

в т.ч.

2014- 3429,8 тыс. руб.

2015- 1515,0 тыс. руб.

2016- 200,0  тыс.руб.

Начальник Управления делами

МО «Цильнинский район»                                                  В.А. Кнюров