АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________________ года                                                              № _________

с. Большое Нагаткино

Об утверждении концепции муниципальной программы

«Проведение ремонтных работ в административных зданиях и на прилегающих территориях и приобретение оборудования

в 2014-2016 годах»

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Цильнинский район» от 04.06.2013 № 543-п  «О порядке разработки и реализации муниципальных программ на территории МО «Цильнинский район» Ульяновской области» , протоколом комиссии от 13.08.2013 № 1 «О заседании рабочей группы по разработке концепции муниципальной  программы  «Проведение ремонтных работ в административных зданиях и на прилегающих территориях и приобретение оборудования в 2014-2016 годах»

а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить концепцию муниципальной  программы  «Проведение ремонтных работ в административных зданиях и на прилегающих территориях и приобретение оборудования в 2014-2016 годах» (прилагается)

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Цильнинский район» www.cilna.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя аппарата администрации муниципального образования «Цильнинский район» Н.Б.Кирюхину.

Глава муниципального образования

«Цильнинский район» 		          		     		Х.В.Рамазанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Цильнинский район»

от_________2013 года №______

Концепция муниципальной  программы  «Проведение ремонтных работ в административных зданиях и на прилегающих территориях и приобретение оборудования в 2014-2016 годах»

- Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей будущей муниципальной программы приоритетам развития МО «Цильнинский район»

На сегодняшний день одной из главных проблем остается слабая материально-техническая база учреждения, нет достаточного финансирования на поддержание зданий и территорий в надлежащем техническом состоянии. Темпы старения и износа зданий существенно опережают темпы реконструкции объектов.

Пути решения проблем: проведение выборочного ремонта зданий  за счет средств районного бюджета, повышение качества ремонтных работ.

- Обоснование необходимости решения проблемы

Программа должна быть направлена на создание комплекса мер для

соответствия материально-технического состояния   нормативным требованиям безопасности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, противопожарным нормативам; обеспечение благоприятных условий для организации деятельности сотрудников административных зданий.

- Предложения по целям муниципальной программы

-    Проведение выборочного ремонта административных зданий, предусматривающего устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования; смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные;

- благоустройство прилегающей территории;

-повышение уровня удовлетворенности всех сотрудников административных зданий уровнем безопасности.

- Предложения по объемам и источникам финансирования муниципальной  программы.

Основой ресурсного обеспечения программы являются финансовые средства бюджета МО «Цильнинский район»

Объем финансирования, необходимый для реализации программы, составляет 5144,8 тыс. руб.

| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджет МО «Цильнинский район» | 5144,8 | 3429,8 | 1515,0 | 200,0 |
| В т.ч. |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |
| Ремонт кровли здания (Садовая 4) | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
| Ремонт кровли здания (Куйбышева 10) | 1500,0 |  | 1500,0 |  |
| Замена окон | 390,0 | 390,0 |  |  |
| Замена раковины и унитаза | 15,0 |  | 15,0 |  |
| Ремонт гардероба | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Очистка чердака | 70,0 | 70,0 |  |  |
| Обработка чердака противопожарным раствором | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Ремонт гаража | 50,0 |  |  | 50,0 |
| Ремонт коридоров | 150,0 |  |  | 150,0 |
| Установка ограждения по периметру территории | 450,0 | 450,0 |  |  |
| Установка уличного туалета | 25,0 | 25,0 |  |  |
| Ремонт полов в зале заседания | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Замена линолеума в кабинетах | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Замена светильников | 40,0 | 40,0 |  |  |
| Составление смет ремонтных работ | 60,0 | 60,0 |  |  |
| ИТОГО | 4970,0 | 3255,0 | 1515,0 | 200,0 |
| Приобретение оборудования |  |  |  |  |
| Приобретение шкафов | 107,2 | 107,2 |  |  |
| Приобретение металлического шкафа | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Приобретение столов | 40,0 | 40,0 |  |  |
| Приобретение офисных кресел | 12,6 | 12,6 |  |  |
| ИТОГО | 174,8 | 174,8 |  |  |

- Предварительная оценка эффективности реализации программы

Реализация программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально-технической базы учреждения.

Целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кровля | м2 | 600 |  |  |
| 2 | Чердак | м2 | 456 |  |  |
| 3 | Стена | м2 |  |  | 335,14 |
| 4 | Окна | шт. | 26 |  |  |
| 5 | Деревянные полы | м2 | 83,35 |  |  |
| 6 | Унитаз | шт. |  | 2 |  |
| 7 | Раковина | шт. |  | 2 |  |
| 8 | Ограждение | м | 250,75 |  |  |
| 9 | Светильник | шт. | 40 |  |  |
| 10 | Гараж | м2 |  |  | 151,52 |
| 11 | Линолеум | м2 | 168,12 |  |  |
| 12 | Шкаф | шт. | 16 |  |  |
| 13 | Шкаф металлический | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Стол | шт. | 8 |  |  |
| 15 | Кресло офисное | шт. | 7 |  |  |

6.  Реализация  программы должна обеспечить:

- Ремонт административных зданий, предусматривающий устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования; смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные;

- благоустройство прилегающей территории;

- создание благоприятных условий для организации деятельности сотрудников административных зданий;

-повышение уровня удовлетворенности всех сотрудников административных зданий уровнем безопасности.

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

Заказчиком проекта является администрация МО «Цильнинский район», исполнителем – Управление делами МО «Цильнинский район».

Контроль за реализацией программы будет осуществлять руководитель аппарата администрации муниципального образования «Цильнинский район» Н.Б.Кирюхина

_______________________