ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия  исполнения контракта по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Богородская Репьевка Цильнинского района Ульяновской области

Основание: письмо Прокурора Цильнинского района от 18.09.2020 № 07-04-2020.

Цель проверки: проверка исполнения контракта по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Богородская Репьевка Цильнинского района Ульяновской области (в пределах компетенции).

Предмет проверки:  строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Богородская Репьевка Цильнинского района Ульяновской области

Объект проверки:

Проверяемый период: 2020 год

Срок исполнения: 19.10.2020 г по 30.10.2020 г

Объем проверенных средств   6029,57020 тыс.рублей.

Проверка проведена  председателем контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов МО «Цильнинский район» Еленкиной И.В.

Всего по результатам контрольного мероприятия установлено нарушений на сумму - 445,67767 тыс.руб., в. т.ч.

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, допущенные Подрядчиком ООО «Март-Строй» существенные нарушения условий контракта, из них:

434,47916 тыс.руб.- несвоевременное исполнение контракта (код классификатора — 4.44 Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации),

11,19851 тыс.руб. - неуплата пени, штрафа (код классификатора — 4.44 Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации).