Информация

о выполненных обязательствах в муниципальном образовании «Цильнинский район» и привлечении региональных и муниципальных средств на 2015 и последующие годы

| № п/п | Наименование населённого пункта |  | Что сделано за 10 лет |  | Что планируется сделать в 2016-2020 годах |  | Что планируется сделать в 2015 | Заложено в областном бюджете на 2015 год тыс.руб. |  | Заложено в районном бюджете на 2015 тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цильнинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Большенагаткинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Большое Нагаткино | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ремонт внутриквартальных дорог. Строительство тротуаров. Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство пешеходных переходов, устройство стоянки, мест для инвалидов. Строительство 5 многоквартирных домов. Капитальный ремонт детских садов. Капитальный ремонт ГУЗ «Большенагаткинская ЦРБ». Строительство водопровода с. Новое Реконструкция очистных сооружений канализации(начаты в 2013). Газификация микрорайона «Вишневый», терр. Колхоза «Память Ильича» Устройство хоккейной площадки, установка хоккейного корта. Устройство сквера по ул. Советская, посажено 1100 саженцев молодых деревьев. Строительство парка «Надежда», сквер ЦРБ, аллея учителей, сквер призывников. Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие, установка реле времени, установка приборов учета потребления уличного освещения. Развитие придорожного сервиса - построена 1 заправочная станция. Установка памятника погибшим в локальных войнах. Благоустройство кладбище, установка ограждения. Открытие магазинов сети «МАГНИТ», «ПЯТЕРОЧКА» Организован сбор ТБО от населения. Постоянно ведется ликвидация несанкционированных свалок. Благоустроили 9 детских площадок, построили дополнительных 4. Благоустройство ул. Садовая (замена штакетной изгороди на железную) Строительство и ремонт общественных колодцев. Открытие ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат», ООО «Аква- Биом» (дополнительные рабочие места). Благоустройство святого колодца (общественная купель). Проведено межевание земельных паев. Реконструкция кровли здания школы. Ремонт спортивного зала, пищеблока школы. Капитальный ремонт детского сада «Березка», 6000,00. Открытие дополнительной группы в детском саду «Сказка»,6995,5. Открытие дополнительной группы в детском саду «Ромашка» |  | Газификация поселка «Северный». Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Закупка и установка коммунально-бытового оборудования (контейнера). Текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы ВОВ. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. Ремонт спортивного зала школы. Ремонт кровли здания школы |  | Продолжение строительства водовода с. Новое Никулино-с. Большое Нагаткино. Ремонт дорог. Ремонт тротуаров и водоотводных лотков ул. Садовая с. Б.Нагаткино. Ремонт подъездной дороги к д/с «Березка». Благоустройство дополнительных детских площадок. Ремонт памятников. Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. Замена оконных блоков здания школы. Открытие дополнительной группы в детском саду «Ромашка» (93 тыс. руб. в местн бюджете) |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт 20 многоквартирных домов в период с 2009 по 2015 г.г. |  | Провести капитальный ремонт на 10 МКД |  | Провести капитальный ремонт на 2 МКД |  |  | За счет средств собственников |  | На долю мун. квартир |
|  |  | 1. Установка новых светильников 332 шт. 2. Установка линии уличного освещения- 6,0 км |  |  |  | 1. Установка новых светильников 2. Перевод на приборы учета |  |  |  |  | 317,2 20,0 |
|  |  | 1. Ремонт водопровода ч/з овраг Головинка 2. Ремонт водопровода ч/з речку Бирюч 3. Ремонт водопровода ч/з речку Горячий ключ 4. Строительство водопровода Н.Никулино-Б.Нагаткино и 2-х резервуаров на 500 куб. м. |  |  |  | Завершение реконструкции очистных сооружений на 1000 куб.м./сутки |  |  |  |  |  |
| 2 | Пос. Солнце | Газификация села (40 домов). Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие, установка реле времени. Ремонт здания СДК. Открытие магазина. Очистка, расширение пруда. Для пропуска талых вод и отвода от села выкопали водосточную канаву . Посадка лесополосы ведущей к селу. Установлена остановка для жителей. Установка пожарной емкости на 80м³. Произведен ремонт дороги опокой. Проведено межевание земельных паев. Установлены дополнительные лампы уличного освещения через индивидуальный счетчик населения. (3 шт.) |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Газификация зданий СДК, магазина, медпункта. Ремонт шиферной кровли здания СДК Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| 3 | Д. Садки | Газификация села (40 домов). Ремонт скважины, водопровода, замена глубинных насосов в скважине. Произведен ремонт дороги опокой. Ремонт здания СДК. Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие, установка реле времени. Установлены дополнительные лампы уличного освещения через индивидуальный счетчик населения (9 шт.) Открытие молочно-товарной фермы за счет выделения грантов ИП Ледюков Проведено межевание земельных паев. |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Ремонт моста через овраг. Ремонт шиферной кровли здания СДК. Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| 4 | С. Крестниково | Капитальный ремонт административного здания (кровля, отопление, электропроводка, цоколь, отмостка, косметический ремонт). Газификация административно здания. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Установка железобетонной трубы для водоотлива паводковых сточных вод. Проведено межевание земельных паев. Расширение кладбище. Ремонт общественного колодца по ул. Церковная, новый на ул. Мира Капитальный ремонт памятника погибшим воинам В школе открыта мемориальная доска им. В.Р. Городецского. Реконструкция линий электропередач. СИП Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие, установка реле времени. Проведено межевание земельных паев. Открыто 2 дополнительных магазина. На территории села открыта ферма по выращиванию гусей. При школе организован детский сад. Установлены дополнительные лампы уличного освещения через индивидуальный счетчик населения (38 шт.) |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы ВОВ. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Ремонт моста ул. Центральная Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы ВОВ. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| 5 | С. Новые Тимерсяны | Класс в школе переоборудован в садик, открыта дошкольная группа. Актовый зал школы переоборудован в клуб. Капитальный ремонт отопления музея. Уличное освещение замена светильников, кабелей. Построен парк Ветеранов, посажено 250д. Засыпка дорог песком, опокой 6 улиц. Ямочный ремонт дорог 4 улицы. Ремонт шиферной кровли котельной школы, самой школы и музея. Текущий ремонт моста. Отвод паводковых вод, копка траншей. Замена ограды на 2-х кладбищах. Строительство домиков при кладбище. Строительство общественных колодцев 4 шт. Проведено межевание земельных паев. Установлены дополнительные лампы уличного освещения через индивидуальный счетчик населения (60 шт.) |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы ВОВ. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Ремонт дороги по пер. Колхозный. Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы ВОВ. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| 6 | Д. Степная Репьевка | Газификация села. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 900м². Проведено межевание земельных паев. Строительство 1 магазина При школе открыли садик. Косметический ремонт школы. Перевод котельной школы на газ Ремонт висячих мостов Ремонт памятника погибшим. Ремонт системы отопления здания ФАП, косметический ремонт помещения. Косметический ремонт административного здания. Расширение кладбище и устройство новой изгороди, и установка будки Благоустройство родника. Благоустройство стадиона. Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие. Установлены дополнительные лампы уличного освещения через индивидуальный счетчик населения (31 шт.) |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы ВОВ. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. Ремонт спортивного зала школы. Ремонт кровли здания школы |  | Ремонт Норовского СДК Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы ВОВ. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| 7 | С. Норовка | Проведено межевание земельных паев. Ремонт висячего моста. Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие. Установлены дополнительные лампы уличного освещения через индивидуальный счетчик населения (10 шт.) Газификация села (150 домов). |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| 8 | С. Малое Нагаткино | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ремонт моста ул. Заречная. Разбивка народного парка с устройством ограждения, посажено около 100 деревьев. Устройство ограждения административного здания. Открытие молельного дома. Замена теплотрассы здания СДК. Ремонт системы отопления административного здания. Очистка, благоустройство 2-х прудов. Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие Посадка лесополосы по обеим сторонам дороги ведущей в село. Устройство плотины ул. Заречная. Проведено межевание земельных паев. Установлены дополнительные лампы уличного освещения через индивидуальный счетчик населения (17 шт.) |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы ВОВ. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы ВОВ. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт ограждения школы |  | Ремонт системы отопления школы |  |  | 0 |  | 199,8 тыс |
| 9 | Пос. Орловка | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Капитальный ремонт здания СДК. Ремонт спортивного зала. Ремонт водопровода. Строительство общественной купели (благоустройство родника). Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие, установка реле времени. Посадка лесополосы с южной стороны села. Проведено межевание земельных паев. Установлены дополнительные лампы уличного освещения через индивидуальный счетчик населения (12 шт.) |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. Капитальный ремонт здания детского сада |  | Устройство газового компенсатора. Ремонт дороги ул. Овражная. Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| 10 | Пос. Клин | Открытие молельного дома. Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие, установка реле времени, установка дополнительных опор линий электропередач. Проведено межевание земельных паев. Установлены дополнительные лампы уличного освещения через индивидуальный счетчик населения (14 шт.) |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| 11 | Пос. Новая Воля | Строительство насыпной дороги с въездом в село. Установка железобетонной трубы для водоотвода паводковых сточных вод. Обустройство общественного родника. Очистка, благоустройство пруда. Проведено межевание земельных паев. Установлены дополнительные лампы уличного освещения через индивидуальный счетчик населения (8 шт.) Газификация села (20 домов). |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Строительство объездной дроги Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| МО «Цильнинское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р.п. Цильна | Ремонт внутридворовых дорог. Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство пешеходных переходов. Капитальный ремонт детского сада. Ремонт Цильнинское отделение ГУЗ «Большенагаткинская ЦРБ». Устройство хоккейной площадки, установка хоккейного корта. Капитальный ремонт Цильнинской ООШ Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие, установка приборов учета потребления уличного освещения. Благоустройство кладбища, установка ограждения. Открытие магазина сети «МАГНИТ» Организован сбор ТБО от населения. Постоянно ведется ликвидация несанкционированных свалок. Благоустроили детские площадки, построили дополнительные. Ремонт общественной бани Ликвидация дикорастущей конопли Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидированы 65 мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Закупка и установка коммунально-бытового оборудования (контейнера). Текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы ВОВ. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Благоустройство дополнительных детских площадок. Ремонт памятников. Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Текущий ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Ремонт резервуара на 250 куб. м. 2. Ремонт водопровода по ул. Строительная — 0,5 км. 3. Ремонт водопровода по ул. Гагарина — 0,8 км. 4. Строительство насосной станции по ул. Гагарина — 1 шт. 5. Очистка артезианской скважины — 2 шт. |  | 1. Реконструкция водопровода по ул. Заводская, Пионерская, О. Кошевого 2. Ремонт водопровода по ул. Привокзальная |  | 1. Ремонт резервуара-накопителя 2. Строительство зоны санитарной охраны 3. Установка приборов учета воды на каптажи |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Строительство линии уличного освещения — 2,0 км. 2. Установка новых светильников 220 шт. |  | 1. Строительство линии уличного освещения — 4,0 км. |  | 1. Перевод потребления э/энергии ч/з приборы учета — 39 шт. 2. Установка новых светильников 9 шт. |  |  |  |  | 200,59 |
|  |  | Капитальный ремонт 34 многоквартирных домов в период с 2009 по 2015 г.г. |  | Провести капитальный ремонт на 10 МКД |  |  |  |  | За счет средств собственников |  | На долю мун. квартир |
|  |  | Капитальный ремонт школы, 7166,9 |  |  |  | Открытие дополнительной группы в детском саду «Терем-Теремок» |  |  | 0 |  | 64,6 тыс |
|  |  | Открытие дополнительной группы в детском саду «Терем-Теремок» |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Открытие дополнительной группы в детском саду «Зернышко»,5000,00 |  |  |  | Строительство котельной детского сада «Зернышко» |  |  | 0 |  | 306,0 тыс |
| 2 | С. Арбузовка | Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие, установка реле времени. Установлены дополнительные лампы уличного освещения 29 шт (через индивидуальный счетчик населения). Ликвидация дикорастущей конопли. Строительство водопровода по ул. Свияжская — 1,0 км. Ремонт артезианской скважины — 1 шт. |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. |  |  |  |  |  |
| 3 | Д. Марьевка | Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие, установка реле времени. Установка детской игровой площадки Ликвидация дикорастущей конопли. Газификация села. Строительство водопровода — 2,7 км. Строительство колодцев для питевой воды — 5 шт. |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. |  |  |  |  |  |
| 4 | С. Кашинка | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реконструкция линий электропередач. СИП Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие, установка реле времени. Ликвидация дикорастущей конопли. Газификация села. Строительство водопровода — 1 км. |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. |  |  |  |  |  |
| 5 | С. Телешовка | Уличное освещение замена светильников, кабелей. Отвод паводковых вод, копка траншей. Установлены дополнительные лампы уличного освещения через индивидуальный счетчик населения. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ликвидация дикорастущей конопли. Газификация села. |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка новых светильников 20 шт. |  |  |  | Установка новых светильников 4 шт. |  |  |  |  | 22,16 |
| 6 | Пос. Арбузовский | Ремонт сетей уличного освещения, замена ламп на энергосберегающие. Установлены дополнительные лампы уличного освещения через индивидуальный счетчик населения. |  | Посадка деревьев. Разбивка цветников. Установка малых архитектурных форм, скамеек, урн. Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. Ремонт дорог общего пользования местного значения. |  | Обеспечение освещением улиц. Снос аварийных и сухих деревьев. Ликвидация мест стихийного складирования отходов производства и потребления. Содержание, очистка территорий кладбищ. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Летнее и зимнее содержание дорог. |  |  |  |  |  |
| МО «Анненковское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Степное Анненково | -газификация села -2007 -газификация школьной котельной -2009 -кап.ремонт 2 МКД -2012 -газификация администр.здания-2012 -ремонт родника «Садок» -2011 -замена 200м водопровода -замена водопровода 100м к МКД -2012 -замена водопровода 100м по ул Ленина-2009 |  | -Реконструкция (строительство) водопроводных сетей -Составление ПСД на строительство водопровода -Проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов подземных вод и каптированного родника -оценка водопроводных сетей, составление кадастрового паспорта на систему водоснабжения села -ямочный ремонт дороги и заделка картами -ремонт дороги песчано-щебеночной смесью -ремонт СДК (областная программа) |  | -ямочный ремонт дороги по ул. Садовой, Ленина, Пионерской -Замена труб на аварийных участках водопровода - установка преобразователя частоты в насосную станцию -приобретение хоккейной коробки |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка новых светильников 48 шт. |  |  |  | Установка новых светильников |  |  |  |  | 6,0 |
|  |  | Перевод котельной школы на газ |  |  |  | Капитальный ремонт детского сада «Ягодка» |  |  | 0 |  | 137,5 тыс |
| 2 | с. Пилюгино | -газификация села-2009 --газификация школьной котельной - 2011 -восстановление водоснабжения села, ремонт водопровода -2010 (7,4 км) -строительство общественных колодцев -оценка водопроводных сетей, составление кадастрового паспорта, передача водопровода в аренду на 5 лет - ремонт дороги 120м песчано-щебеночной смесью- 2014 |  | -ямочный ремонт дороги -ремонт дороги песчано-щебеночной смесью -Проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов подземных вод Составление ПСД на ремонт водопровода -ремонт здания конторы под клуб |  | -Замена труб на аварийных участках водопровода --ямочный ремонт дороги по ул. Центральной |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка новых светильников 49 шт. |  |  |  | Установка новых светильников |  |  |  |  | 4,0 |
| МО «Новоникулинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Новое Никулино | Кап ремонт крыши на 6 МКД в 2014, Установка новых светильников – 14 шт., Газификация села. Перевод котельной школы на газ. |  | Ремонт инженерных систем.Благоустройство придворовой территории. Установка детских игровых площадок. Ремонт спортивного зала школы |  | Кап ремонт фасада |  |  | за счет собственников (КР МКД) |  | На долю муниципальных квартир |
| 2 | с.Карабаевка | Кап ремонт крыши на 4 МКД в 2014. Перевод котельной школы на газ. Установка новых светильников - 16 шт., Газификация села. |  | Ремонт инжинерных систем. Благоустройство придворовой территории. Установка детских игровых площадок. Ремонт спортивного зала школы |  | Кап ремонт фасадов |  |  | За счет собственников (КР МКД) |  | На долю муниципальных квартир |
| 3 | с. Устеренка | Установка новых светильников 22 шт.. Газификация села. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Источник | Установка новых светильников 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Погребы | Установка новых светильников 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Чириково | Установка новых светильников 5 шт., Газификация села. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Беленки | Установка новых светильников 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Буйковка | Установка новых светильников 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Герасимовка | Установка новых светильников 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Ростовка | Установка новых светильников 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Ст. Никулино | Установка новых светильников 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Тимофеевка | Установка новых светильников 14 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Шишовка | Установка новых светильников 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Дубровка | Установка новых светильников 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Тимерсянское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Верхние Тимерсяны | - Газификация села, - газификация детского сада «Кукушечка», - построена автобусная остановка, -ремонт памятника, -капитальный ремонт памятника «Кулатской -строительство часовни на кладбище села, - строительство домика на кладбище села, - уличное освещение - установка новых светильников 41 шт. - ремонт пешеходного моста через речку Тимерсянка, - проведено высокоскоростной интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - открытие дополнительной группы в детском саду «Кукушечка» |  |  |  | Ремонт кровли здания школы |  |  |  |  | 150 тыс |
| 2 | с. Средние Тимерсяны | - газификация села, - газификация СДК, - ремонт 1 этажа «Среднетимерсянского СДК», - бурение колодцев, - проведено высокоскоростной интернет - ремонт дороги со щебеночным покрытием по ул. Ленина, - ремонт дороги по ул. Клубной, - ремонт спортзала в Среднетимерсянской СОШ и приобретение спортивного оборудования (1500,00) - открытие пожарной части ПЧ -113, - строительство домика на кладбище, - установка ограды кладбище, - ремонт мостов внутри села, - ремонт почты, сберкассы - установка новых светильников 32 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Нижние Тимерсяны | - газификация села, - газификация детского сада, школы, больницы, - строительство дороги по ул. Советская, - ремонт 2 этажа СДК, - ремонт крыши музея, - ремонт 2 кирпичных тумб около памятника ВОВ, - уличное освещение - установка новых светильников 46 шт., - ремонт мостов внутри села, - проведено высокоскоростной интернет. - Открытие дополнительной группы в детском саду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Елховоозерское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Елховое Озеро | 1. Реконструкция водопровода протяженностью 5,3 км на сумму 6103,0 тыс. руб.(6 млн. областной бюджет, 103 тыс. местный бюджет); включая с. Кайсарово; 2.Ремонт дорог местного значения протяженностью 2,4 км ; 3. Построена мечеть – спонсорские средства; 4.Замена кровли СДК 5. Создание ПЧ -88 – газификация, оформление помещений в собственность; 6. Строительство новой улицы – Почтовая, введено 4 дома; 7. Устройство колодцев 8 – 9 штук. 8. Реконструкция внутрипоселкового водопровода в с. Ел. Озеро — 14,3 км. 9. Установка новых светильников 20 шт. |  | Капитальный ремонт детского сада |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Кайсарово | 1. Выпрямление русла реки Кайсаровка протяженностью 8,3 км на сумму 63 млн. руб. из федерального бюджета в 2008- 2011 гг.; 2. Ремонт дорог местного значения протяженностью 1,1 км; 3. Восстановлена церковь – спонсорская помощь; 4. Установка новых светильников 15 шт. |  | Разбивка парка в с. Кайсарово по ул. Чапаева |  | Разбивка парка в с. Кайсарово по ул. Чапаева |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Кундюковка | 1. Ремонт дорог местного значения протяженностью 202 км; 2.Разбивка парка на сумму 73,0 тыс. рублей из местного бюджета; спонсорская помощь 150,0 тыс. Рублей; 3. Открытие дошкольной группы. 4. Установка новых светильников 18 шт. |  |  |  | Ремонт кровли здания школы |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Русская Цильна | Открытие дошкольной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Алгашинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Старые Алгаши | 1. Установка новых светильников 62 шт. |  | 1. Строительство линии уличного освещения — 4 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт артезианской скважины — 1 шт. Строительство общественных колодцев — 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Открытие дополнительной группы в детском саду |  | Замена оконных блоков школы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Нов. Алгаши | Установка новых светильников 27 шт. Открытие дошкольной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Сред. Алгаши | Установка новых светильников 14 шт. Открытие дошкольной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Богдашкино | Установка новых светильников 26 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Открытие дошкольной группы |  | Ремонт кровли школы |  | Ремонт системы отопления |  |  | 0 |  | 200,4 тыс |
|  |  | Ремонт спортзала, кровли |  |  |  | Реконструкция котельной школы |  |  |  |  |  |
| МО «Мокробугурнинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. М.Бугурна | Установка новых светильников 21 шт. Капитальный ремонт детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Рус. Цильна | Установка новых светильников 18 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Мал. Цильна | Установка новых светильников 9 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пос. Ирикеево | Установка новых светильников 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Сух Бугурна | Установка новых светильников 11 шт. Открытие дошкольной группы |  | Ремонт кровли школы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Покровское | Установка новых светильников 30 шт. Установка преобразователя частоты тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Бог. Репьевка | Установка новых светильников 16 шт. Очистка артезианской скважины — 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ремонтные   работы отдела по делам культуры

| №п/п | Населенный пункт | Работы выполненные | План 2016-2020г | План 2015 | Заложено в областном бюджете | Заложено в районном бюджете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Арбузовка | Ремонтные работы в библиотеке и клубе 600,0 |  |  |  |  |
|  | с.Ср. Алгаши | ремонтные работы в библиотеке и клубе 700,0 |  |  |  |  |
|  | с.Кундюковка | Ремонтные работы в библиотеке 50,0 |  |  |  |  |
|  | с.Нижние Тимерсяны | Ремонтные работы в библиотеке 60,0 |  |  |  |  |
|  | с.Б. Нагаткино | Установка пожарной сигнализации в ДШИ 500,0 ремонт РДК 700,0 Ремонтные работы в библиотеке, открытие Центра правовой информации 154,0 |  |  |  |  |
|  | р.п. Цильна | Установка пожарной сигнализации в ДШИ 154,0 ремонт клуба 80,0 Ремонтные работы в библиотеке, открытие модельной библиотеки 540,0 |  |  |  |  |
|  | с.Нов. Тимерсяне | Ремонт в клубе и библиотеке 1 300 000,0 ремонт в музее 35,0 |  |  |  |  |
|  | с.Елх. Озеро | Ремонт клуба 630,0 |  |  |  |  |
|  | с.Ст. Алгаши | Ремонт клуба 60,0 |  |  |  |  |
|  | с.Орловка | Ремонт клуба 1 000 000,0 |  |  |  |  |
|  | с. Ср. Тимерсяне | Ремонт клуба, перевод котельной на газ 600,0 |  |  |  |  |
|  | с. Крестниково | Ремонт библиотеки 16,0 |  |  |  |  |
|  | с. М. Нагаткино | Ремонт клуба 60,0 |  |  |  |  |
|  | с. Кайсарово | Ремонт клуба 60,0 |  |  |  |  |
|  | с. Норовка |  | Ремонт клуба 2 500 000,0 | Ремонт клуба 2 500 000,0 |  | 100,0 |
|  | с. Ниж. Тимерсяне | Реконструкция адм. здания под СДК. | Открытие модельной библиотеки 700,0 |  |  |  |
|  | с. Мокрая Бугурна |  | Открытие модельной библиотеки, ремонт клуба 800,0 |  | 500,0 | 100,0 |
|  | р.п. Цильна |  | Ремонт клуба 600,0 | Ремонт клуба 600,0 |  | 100,0 |